浙江省人民检察院（本级）一体化办案系统及监理服务项目

项目编号：ZZCG2017N-GK-176

公

开

招

标

文

件

采购单位：浙江省政府采购中心

地    址：杭州市环城北路305号耀江发展中心

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法及评分标准	22

第四章  招标需求	26

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引	59

第六章  投标文件格式附件	64

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2017N-GK-176

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化办案系统 | 套 | 1 | 945.0 | 浙江省人民检察院（本级） |
| 2 | 一体化办案系统项目监理服务 | 项 | 1 | 25.0 | 浙江省人民检察院（本级） |

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人的特定条件：

标项1:无;

标项2:具有信息系统工程监理乙级（含）以上资质;

五、投标报名：

1、报名时间：2018-01-17 至 2018-02-01上午08:30-11:30；下午14:30-17:00（节假日除外）。

2、报名地点：杭州市环城北路305号耀江发展中心浙江省政府采购中心一楼服务台。

3、招标文件售价：0元，招标文件请至公告附件处下载。

六、报名时应提供以下资料：

投标报名表及附件内容。

报名表下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn ，位置：“首页-办事指南-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”。

七、投标保证金：

投标保证金（人民币）：标项1: 0万元;标项2: 0万元;（空或0元为无需交纳）;

如需缴纳保证金，投标人应于时前将投标保证金以网银、汇票、电汇、转帐支票方式（招标方不接受以现金支票、现金、支付宝、微信及个人转账方式交纳的保证金）交至浙江省政府采购中心，投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

开户名：  浙江省政府采购中心

开户银行：平安银行杭州市分行营业部

银行账号：11004794112101

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2018-02-07 09:00:00时前半小时内派授权代表将投标文件密封送交到二楼开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证及法定代表人授权书有效证明出席）投标人在递交投标文件时另行提供投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件，不密封进投标文件）。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2018-02-07 09:00:00时整在杭州市环城北路305号耀江发展中心二楼开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn （文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 | 王凯圩 | 0571-88901836 | 0571-88907783 | 三楼（专业采购部） |
| 项目投标报名 | 孙松丽 | 0571-88907703 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目保证金 | 邵幸 | 0571-88907705 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目监督 | 高明 | 0571-88907706 | 0571-88907751 | 三楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客服 | 4008817190 | / | 注册、账号等 |
|  |  | 4008371020 | / | 其他问题 |

十一、采购需求咨询

标项1、标项2

| 采购单位 | 浙江省人民检察院（本级） |
| --- | --- |
| 地址 | 杭州市西湖区翠苑街道文三路379号 |
| 咨询事项 | 采购需求等 |
| 联系人 | 卢斌 |
| 联系方式 | 13757116187 |
| 传真 | 0571-88810065 |
| 备注 |  |

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》二 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 |
| 5 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品： | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 接受联合体投标的请提供联合体协议书。 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 10 | 是否提供演示 | 标项一需演示；标项二无 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件正本各 1 份；副本各6份。 |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网( http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金 | 交纳：投标保证金应按《招标采购公告》六规定交纳。若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。 退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人提供交入投标保证金时取得的第二联“供应商退款凭据”到招标方服务台办理，招标方以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 17 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 投标文件的接收 | 招标方于投标截止时间前半小时内接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名手续的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 20 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- （五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2、质疑应当采用书面形式并署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

- （六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

1、资质文件

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2、技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

3、报价文件：

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数、包装

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。招标方提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2、投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

（六）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。

2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

3、招标方不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

4、招标方在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金，供应商办理投标保证金退还时需提供收据的第二联“供应商退款凭据”。详见浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”

保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （八）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定交纳投标保证金的；

2、投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5、与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

7、资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；

12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13、投标人被视为串通投标的；

14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1、开标会由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对投标人保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认，如投标人代表对密封情况有不同意见的，按照少数服从多数的原则，以多数投标人意见为准。

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况，无效投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认。

5、拆封投标人报价文件，宣读《报价明细表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认，不予确认的应说明理由。投标人授权代表未到现场的，或开标记录不予确认且不说明理由的，视为无异议。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

五、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。

六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

- 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评标内容及标准

标项1

| 评分项目类型 | 评分项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*20 | 20 |
| 技术 | 功能需求（0-15分）：对项目需求的理解，要求投标方提供需求规格说明书 | 15 |
| 技术 | 非功能需求：软件质量稳定性、安全性、可操作性、可扩充性等方面进行综合评分，最高得5分； 提供一体化办案系统所需支撑软件，包括中间件、业务协同服务平台、信息资源共享服务平台等，并出具相关软件的著作权证书，每提供一个得1分，最高3分； | 8 |
| 技术 | 功能点及架构设计评分：软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性与用户现有系统的兼容性等方面进行综合评分，最高得9分； 承诺提供不少于60人月的驻场开发得3分 | 12 |
| 技术 | 测试方案、进度控制计划（0-5分） | 5 |
| 技术 | 软件开发工程量计算0-2分(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人*天，格式自定) | 2 |
| 技术 | 项目组个人，团队开发能力 （1）拟派项目经理，具有信息系统集成及服务高级项目经理证书或PMP的得1分，同时具备得2分。 （2）拟派项目团队成员中，具有高级系统架构设计师的得2分； （3）拟派项目团队成员中，具有高级系统分析师证书的得2分； （4）拟派项目团队成员中，具有IT服务项目经理证书的的得2分 注：提供证书复印件加盖公章及相关人员的社保证明，不提供不得分。 | 8 |
| 技术 | 系统方案演示（0-8分，演示内容详见招标需求） | 8 |
| 商务资信 | 根据项目维护计划（驻点人员安排、定期巡检等情况）的有效性酌情进行评分，最高得3分； 提供政法单位对于以往项目服务的反馈意见书，反馈意见优秀的得2分，没有提供不得分。 | 5 |
| 商务资信 | 售后服务的响应情况0-3分（对用户故障响应、处理等） | 3 |
| 商务资信 | 本地化服务（在本地设有分支机构得2分，没有分支机构不得分） | 2 |
| 商务资信 | 培训方案、计划的可行性及合理性（0-2分） | 2 |
| 商务资信 | 公司技术力量情况等0-5分（详见商务要求表） | 5 |
| 商务资信 | 经验及业绩0-3分(详见商务要求表) | 3 |
| 商务资信 | 投标书编制质量0-2分 | 2 |

标项2

| 评分项目类型 | 评分项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*20 | 20 |
| 技术 | 对项目需求的理解、监理难点、要点分析是否准确全面，关键点的控制等是否符合实际监理服务要求。 | 8 |
| 技术 | 监理大纲或监理规划是否规范、可行性和完整性4分；监理具体实施方案及细则是否规范、可行性和完整性6分。 | 10 |
| 技术 | 监理建议的合理性及其监理相应的措施的可行性。 | 3 |
| 技术 | 质量控制：分阶段质量控制的重点等方法和措施4分；进度控制：分阶段进度控制的目标、任务等方法和措施4分；投资控制：成本核算、变更控制等方法和措施2分。 | 10 |
| 技术 | 合同管理2分；信息管理：各阶段的文档管理（含技术文档和建设过程文档）4分；信息安全管理2分；组织协调的方法和措施4分。 | 12 |
| 技术 | 监理项目组人员个人能力情况（数量、职业资格、技能证书、实施经验、社保、从业时间）6分；监理团队能力情况4分；总监理工程师情况（职业资格、技能证书、实施经验、社保、从业时间）4分。（详见招标需求） | 14 |
| 技术 | 监理技术人员到位率和人员稳定性方面的保障措施，驻场人数及人员应急措施。 | 3 |
| 商务资信 | 监理服务保障措施和后续监理支持情况。 | 5 |
| 商务资信 | 本地是否有相应的监理服务机构，以提供本地化服务。(详见商务要求表) | 3 |
| 商务资信 | 公司综合实力。(详见商务要求表) | 5 |
| 商务资信 | 项目监理案例及实施经验。(详见商务要求表) | 5 |
| 商务资信 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。 | 2 |

- 第四章  招标需求

特别说明：

1、根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2、需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

3、核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

标项1 一体化办案系统

## 建设目标

一体化办案系统是面向省委政法委和公检法司等政法单位的高效联动协同化办案系统，旨在构建政法各单位之间的业务流、数据流、资产资金流、决策流共享枢纽。本期建设内容主要包括业务流、数据流和部分决策流的建设，系统涵盖逮捕、起诉、审判、执行、减刑假释等刑事案件协同办理的主要流程，实现刑事案件跨部门网上协同办理。

在案件业务流程的信息化网上协作过程中，案件公共信息只需录入一次，各单位共享共用，案件信息网上实时传送，减少线下传送的时间损耗。案件执法办理的全程留痕，能够做到有据可查，有利于加强执法监督和责任追究，促进刑事案件的规范执法。

## 功能需求

### 总体架构要求

一体化办案系统建设采用多层架构，由用户层、应用层、应用支撑层、数据层、基础设施层和标准规范体系、运行维护体系以及安全保障体系等八个部分构成。系统总体架构应适配政法云环境，能够充分运用政法云提供的存储、负载均衡、弹性扩展等能力。

用户层：面向各级政法委、公安、检察院、法院、司法等用户，提供统一入口，是各类用户获取所需服务的主要入口和交互界面。

应用层：主要包括逮捕协同；起诉协同；审判协同；执行协同；执行变更协同；换押协同；戒毒人员接收协同；戒毒人员所外就医、变更戒毒措施协同；戒毒人员解除强制隔离戒毒措施协同；没收违法所得协同；强制医疗协同；民事行政检察监督协同；刑事申诉、再审抗诉协同；阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利监督协同；立案监督协同等协同管理模块，以及证据指引、可视化展现、统计分析、案件全流程跟踪等功能模块。

支撑层：是一个承上启下、提供各类支撑的体系。包括信息资源的共享利用、业务流程的流转、应用支撑和安全支撑等。

数据层：包括公检法司等政法部门的案件数据及文书卷宗。

基础设施层：系统运行的基础环境，在利旧的硬件或者云基础环境上，采用虚拟化技术，进行各类资源池构建。

标准规范体系：在系统建设和实现过程中，遵循相关标准和规范，保证系统的互通性和开放性。

安全保障体系：向各个层次提供安全措施保障、安全技术保障和安全管理保障，保证整个系统的物理安全、网络运行安全、信息安全保密、安全保密管理。

运行维护体系：通过完整的运维管理体系确保系统的稳健运行，包括信息化组织建设、系统维护管理、监控。

### 技术路线要求

为保证软件能在一段时间内保持其先进性，并具有发展空间，在进行系统设计时，需要吸取国内外和其它检察院的成功经验，采用成熟而先进的技术路线。系统技术架构采用分层的原则、服务化的思想进行设计，具体要求如下：

1、采用B/S三层架构，客户端以Web浏览器访问方式为主，支持多种流行服务器软硬件平台。

2、采用J2EE应用架构和SOA体系结构；

3、可移植、可扩展，可在linux、Windows等操作系统环境下运行。

4、能够支持主流中间件与主流数据库技术。

5、利用可视化管理工具，对业务交换流程进行灵活配置和调整。

6、支持完善的权限体系和灵活的授权机制，以保障信息的机密性，支持不同部门甚至不同用户之间数据查看的限制。

### 系统性能要求

- 支持500并发用户；

- 按照标准软硬件环境下并发操作为标准，简单操作响应时间小于等于3秒，复杂操作响应小于等于10秒；

- 数据传输成功率大于99%；

- 系统应提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间：<1天，平均故障修复时间：<60分钟

### 基础支撑平台支持要求

本次建设需保证可以部署在阿里云平台上，保证系统可以使用以下云平台服务能力：

1、支持使用阿里云平台SLB负载均衡服务；

2、支持使用阿里云平台对象存储OSS；

3、支持使用阿里云平台RDS数据库；

4、支持使用阿里云平台ECS虚拟服务。

### 一体化办案系统建设需求

#### 总体概述

系统应实现公检法司等单位的业务协同流转和信息资源共享，进一步提高政法部门的办案效率、加强各政法部门的协作配合和相互监督，实现政法部门的一体化办案。

系统通过共享交换平台对一体化办案系统累积的信息资源进行整合和组织，形成可统一管理和服务的信息资源目录，并整合存储需要的信息资源数据，提供统一的信息资源发现和定位服务，实现一体化办案系统的信息资源共享交换和信息服务的信息资源管理体系。

系统通过业务协同平台实现基于元数据的业务协同配置，提高业务协同的灵活性和可靠性。

系统通过业务应用功能实现业务数据统计分析、领导决策及数据可视化、证据指引等功能，实现一体化办案数据的相关统计及不同维度展示分析，实现公检法证据一体化的指引分析和提示。

#### 详细需求

##### 信息管理开发

###### 基础信息管理

集中管理案件协同过程中需要的各类基础信息。基础信息管理主要包括卷宗类型管理、案件类型管理、案件状态管理、其他基础信息管理等内容。对案件基础信息采用元数据的管理方式，支持对接业务系统过程中的数据标准转换。

###### 电子文书管理

提供公检法司等单位的电子文书管理。主要包括文书阅读、下载和文书流转管理等内容。要求系统能够正常查阅各机关的文书内容，兼容相关的阅读格式。支持文书下载另存为等操作，并且能够正常流转到其他单位。

###### 电子卷宗管理

电子卷宗管理主要包括卷宗目录文件展示、阅读、下载打印和内容复制等内容。针对卷宗的管理，需要兼容公检法司等单位的卷宗标准，能正常查阅，并支持后续卷宗材料的智能识别和深度利用等。

##### 案件协同开发

###### 逮捕协同

在公安侦查案件的过程中,公安机关可根据案件情况,对犯罪嫌疑人采取拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕等强制措施，其中公安需要逮捕某一情节严重的犯罪嫌疑人时，必须经过检察院批准，由公安机关执行。

逮捕协同实现了公安机关从其业务系统发起，移送嫌疑人提请逮捕相关材料，经由一体化办案系统发送至检察院，检察院通过统一业务应用系统收到提请逮捕的相关信息和材料，承办人审查完毕后可从业务系统发起信息，将批准/不批准逮捕的决定经由一体化办案系统发送至公安业务系统，公安机关执行完毕后可经由一体化办案系统反馈执行回执给检察院。要求信息完整无遗漏地进行传递，并且能和各自单位的业务系统进行对接。

###### 起诉协同

公安机关案件侦查终结后，需制作起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级检察院进行审查。检察院审查案件后，对于需要补充侦查的可退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后移送相关案件材料至检察院重新进行审查。证据充分应当依法追究刑事责任的，检察院作出起诉决定后向法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送法院。对于犯罪情节轻微的，可以免除刑罚的，检察院作出不起诉决定后，应当将不起诉决定书送达公安机关。

起诉协同实现公安侦查终结完毕后，经由一体化系统发送移送审查起诉相关信息及案卷材料至检察院，检察院接收后进行审查，审查中发现证据材料不足可经由一体化系统退回公安机关补充侦查，由公安机关补充侦查完毕后再经由一体化系统重报至检察院，审查终结完毕后检察院作出起诉/不起诉决定，若作出起诉决定则由检察院提起公诉，将相关案卷材料经由一体化办案系统发送至法院业务系统，若作出不起诉决定则将不起诉决定书经由一体化系统送达公安机关业务系统。

###### 审判协同

法院对提起公诉的案件审查后，对于起诉书中有明确的指控犯罪事实的决定开庭审判的，确定开庭的时间、地点后应通知检察院，检察院需派员出席法庭支持公诉，在法庭审判过程中检察院发现提起公诉的案件事实不清、证据不足需要补充侦查，可提出延期审理建议，法院宣布延期审理后检察院应当在补充侦查的期限内提请法院恢复审理，在法院宣告判决前，检察院发现不存在犯罪事实或证据发生变化不符合起诉情况等情形时可撤回起诉，法院宣告判决后应将判决书送达提起公诉的检察院。

审判协同实现法院在审判系统受理提起公诉的案件后，经由一体化办案系统告知检察院立案及开庭排期、地点情况，检察院接收后进行出庭公诉准备并经由一体化办案系统告知法院出庭人员信息，同时支持检察院在法院审判过程中在统一业务系统发起撤回起诉、提出延期审理建议以及延期审理后提出恢复审理建议并经由一体化办案系统发送相关材料信息至法院审判系统，法院接收后作出相关决定经由一体化办案系统与法院进行相关材料的交互，法院判决后可经由一体化办案系统将裁判文书发送至检察院。

###### 执行协同

法院认为被告人可能被判处管制、缓刑等非监禁性刑罚的，可委托司法局社区矫正机构调查评估，社区矫正机构反馈调查评估意见至法院，法院依法作出相应的判决/裁定在发生法律效力后，应当由交付执行的法院在判决生效后将有效的法律文书送达公安机关、监狱或其他执行机关。对判处死缓、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，由公安机关依法将罪犯送交监狱执行刑罚，有期徒刑罪犯交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯，由公安机关执行。对判处管制、宣告缓刑、假释或暂予监外的罪犯依法实行社区矫正，由社区矫正机构负责执行。

执行协同实现看守所、监狱、矫正机关、检察院、法院、公安机关等单位之间的协同，由法院将罪犯生效的判决信息经由一体化办案系统发送至看守所、矫正机构等单位，看守所接收材料后进行罪犯分流，再相应的发送至执行刑罚的监狱，社区矫正接收后进行执行。法院对可能判处管制、缓刑的省内的被告人，还可通过审判系统发起审前调查评估，经由一体化办案系统发送至社区矫正，社区矫正接收后反馈调查评估意见至法院。

###### 执行变更协同

罪犯在监狱服刑期间表现良好，确有悔改表现的，可依法提起减刑假释，监狱提请减刑假释的需将提请减刑假释建议送检察院征求意见，向法院提请减刑假释的同时也需抄送减刑、假释建议书副本至检察院，检察院接收监狱提请减刑假释建议书副本后可向法院提出建议，法院在减刑、假释案件的办理过程中需采用开庭审理的案件，需通知检察院及监狱，检察院应当派员出庭，法院裁定后需将裁定书送达至检察院、监狱，检察院认为法院裁定不当可提出纠正意见。

罪犯在监狱服刑期间由于生活不能自理，患有严重疾病或怀孕需要暂予监外执行的，病情诊断后可委托户籍所在地司法行政机关进行调查评估，监狱公示同意提请减刑假释的罪犯名单后应当将提请暂予监外执行相关材料送检察院征求意见，征求意见后连同检察院意见一并报送至监狱管理局审查，监狱管理局批准暂予监外执行后，应当将暂予监外执行决定书抄送至同级检察院、罪犯居住地县级司法行政机关等单位。

执行变更协同通过与监狱的刑罚执行系统对接，平台实现罪犯减刑假释以及监外执行业务的协同，监狱可将减刑假释、暂予监外执行的文书材料经由一体化办案系统发送至检察院、法院业务系统，检察院和法院的文书资料同时送达监狱，检察院也可以向法院提出减刑假释的建议，另外，对监外执行的罪犯可以向监狱移送相关资料信息。

（1）减刑假释

监狱可以向检察院征求减刑假释意见，征求意见后决定提请减刑假释的可向法院提请减刑假释，法院进行案件裁定并将裁定文书及案件信息反馈给监狱和检察院，并将相应数据交换至监狱、检察院内部业务系统内，检察院认为法院裁定不当的可提出纠正意见。

（2）监外执行

对于被判处无期徒刑、有期徒刑在监内服刑的罪犯，符合刑事诉讼法规定的监外执行条件的，可以暂予监外执行。对监外执行的罪犯向检察院移送相关案件信息及文书信息征求，并由检察院反馈意见，监狱决定暂予监外执行的，可通过监狱刑罚执行系统发起，经由一体化办案系统发送至检察院、司法行政机关。

###### 换押协同

对于侦查机关侦查终结，移送检察院审查起诉的，或检察院提起公诉移送法院审理等需要办理换押手续等情形的，由移送机关填写《换押证》并加盖公章，送达至接收机关，接收机关接收案件后，填写《换押证》，加盖公章后送达看守所，看守所填写回执后反馈接收机关换押执行回执。

换押协同实现公检法等单位的在线换押协同，实现在线换押信息的交换、换押证的传递、受理等内容。网上换押协同着重解决线下换押的繁琐性，能够逐步实现从线下到线上的转化，从而大大提升工作效率。

###### 戒毒人员接收协同

戒毒人员接收协同过程，主要是公安机关看守所/戒毒所提交强制隔离戒毒人员信息到司法行政强制隔离戒毒所，由司法行政强制隔离戒毒所审查相关材料，并进行相关接收入所程序执行。

###### 戒毒人员所外就医、变更戒毒措施协同

戒毒人员所外就医、变更戒毒措施协同流程主要为司法行政强制隔离戒毒所提交戒毒人员信息到省戒毒管理局审批，并报原强制隔离戒毒决定机关进行审批后执行。

###### 戒毒人员解除强制隔离戒毒措施协同

戒毒人员解除强制隔离戒毒措施协同由司法行政强制隔离戒毒所提交强制隔离戒毒人员信息到当地司法局审批后报省戒毒管理局审批，并报原强制隔离戒毒决定机关进行审批后执行。

###### 没收违法所得协同

对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿或者死亡的，检察院可以向法院提出没收违法所得的申请，公安机关认为有上述规定情形的，应当出具没收违法所得意见书移送检察院，由检察院审查后提交法院。

没收违法所得的申请由犯罪地或犯罪嫌疑人、被告人居住地的中级人民法院进行审理。

###### 强制医疗协同

公安机关发现符合强制医疗条件的人员，应当出具强制医疗意见书，移送检察院，对于公安机关移送的或者在审查起诉过程中发现精神病人符合强制医疗条件的，检察院应当向法院提出强制医疗申请，法院可作出强制医疗决定。

强制医疗协同实现公安填写相关信息发送至检察院，由检察院进行接收并进行反馈。 检察院对强制医疗案件交换至统一业务系统进行处理，并将处理结果向公安反馈；同时向法院提交强制医疗申请。法院受理强制医疗案件后，将数据交换至法院审判系统处理，并将结果反馈由法院审判系统交换出来送交公安、检察院。

###### 民事行政检察监督协同

当事人认为法院再审判决、裁定错误或对生效判决、裁定、调解书驳回再审申请等情形的，可向检察院申请监督，检察院受理案件后可依法进行调卷、鉴定、评估等活动，最终作出再审检察建议或提请抗诉、抗诉等决定。

民事行政检察监督协同实现检察院受理案件后进行审查调阅，并与法院进行信息交互，再将由检察院决定的是否进行抗诉或者再审检察建议等相关内容发送至法院。

###### 刑事申诉、再审抗诉协同

当事人不服法院判决或裁定可依法向检察院提出申诉，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决或裁定如发现确有错误，可向同级人民法院提出抗诉。

刑事申诉、再审抗诉协同实现检察院受理刑事申诉后，与法院进行调卷信息交互，若审查后决定立案，再进行抗诉、再审等相关程序的信息交互。

###### 阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利监督协同

检察院受理控告并发起协助调查函与法院进行交互信息，检察院审查后决定是否通过，并就纠正违法意见或者撤销原意见等信息与法院进行交互。

###### 立案监督协同

检察院可依法对公安机关的刑事立案活动实行监督，受理对公安机关应当立案侦查而不立案侦查或者不应当立案侦查而立案侦查的控告、申诉。检察院审查后认为需要公安机关说明不立案或者立案理由的，可要求公安机关书面说明不立案/立案理由，公安机关应对不立案/立案的情况、依据和理由进行书面说明，检察院接收书面说明后认为公安机关不立案/立案理由不成立的，可通知公安机关立案或撤销案件。

立案监督协同实现检察院受理案件并要求说明不立案或者立案理由，公安发送书面说明理由，检察院认为理由不成立的，公安发送立案通知书或撤销案件通知书。

##### 系统平台开发

###### 共享交换平台开发

- 目录管理

目录管理是对一体化办案系统中累积的案件数据进行编目、注册、发布，提供每个共享资源名称，供信息资源目录系统提取资源特征，形成共享目录信息。

- 数据查询

通过数据查询，可以将共享目录中的数据提供给用户。由于共享的数据结构不确定，因此平台应根据数据模型，按照共享数据的元数据信息，动态形成查询指令。支持简单查询、组合查询、自定义查询、全文检索等方式。

- 服务监控

监控集成在平台中的服务，实时更新服务的运行状态。服务出现异常时平台能够实时提醒，状态正常后平台自动取消提醒信息。同时，平台还应展示最近登录的帐号以及本次登录的时间。

- 统计分析

能够实现对集成的服务和数据共享目录的访问信息、数据、访问时长等信息的统计，如总访问时长、总连接应用、总连接服务等信息的统计。可统计公检法司各单位的数据接入情况、访问次数等。

- 数据交换

通过数据交换可满足点对点交换共享数据的需要，支持多种方式的数据交换接口，包括网页查询、接口访问、点对点传输、发布与订阅等方式。数据交换为共享交换的共享手段，将一体化办案系统累积的数据从政法共享区共享到其他应用。

- 数据抽取

利用数据抽取工具，将一体化办案系统累积的数据，根据业务规则进行抽取分类，并存储在平台相应的资源目录中。

- 集成管理

平台通过抽取、交换等方式把各应用系统的共享数据集成在系统中，并通过数据集成统计功能针对数据的集成过程进行统计分析，包括共享的信息量、共享信息更新总次数、导出数据条数等。在共享库中，能够对集成次数、共享数据量条数、失败数据量条数、集成成功率进行统计，可以显示文书基本信息、再审案件结果信息等信息。

- 数据质量管理

对一体化办案系统交换数据进行完整性和准确性的校验，自动识别不符合数据质量标准的数据项，反馈数据质量问题，根据数据质量检查结果定期生成据质检报告，帮助用户从整体宏观上了解数据的质量情况，反映数据质量出现的问题。针对数据质量检查结果，支持个性化筛选，便于用户快速定位重点关注的信息。

- 数据权限管理

平台支持配置各种汇聚后的数据、查询条件字段等配置项，针对数据和查询条件的字段进行配置和权限的管理。使数据的访问权限以及查询权限得以控制。

###### 业务协同平台开发

- 元数据管理

描述系统本身的表结构和实体之间的关系，可通过元数据管理进行增、删、改、查，实现了基于通用管理层次应用。

元数据管理是电子表单解析、可视化报表、组织机构体系的基础，提供数据库结构到平台的业务映射功能，包括数据字典维护、主子表关系维护、数据维护及图片库维护等功能模块。

- 接入管理

对目标单位内部业务系统进行接入，在接入时考虑目标系统的接入方式，按照业务规划需求，平台支持公安、法院、检察院、司法等业务系统。系统接入时除了支持协同发起方的接入，还同时可兼顾到协同接收方的接入方式。允许接入方式不统一。平台可对目标单位内部业务系统进行接入，在接入时需考虑目标系统的接入方式。平台支持接入业务系统、直接连接数据库、接入文件（XML、EXCEL、数据库文件）等多种接入方式。接入管理包括录入数据源名称、接入方式选择、接入参数设置、连接测试等内容。

- 业务协同环节管理

一体化办案流程管理包括办案交换流程设计和管理。利用专用设计器可设计案件交换流程，并指定每个流程对应的交换环节和执行状态，为办案流程监控提供支持。平台提供可视化配置方式，进行业务流程设置、流转规则设置等基础配置工作。对协同业务的办理流程进行定义，并根据流转业务设置流转规则及流转条件，实现协同业务的流转、处理。

- 规则配置管理

实现一体化办案业务协同过程中各种规则的配置。针对业务互联交换过程中需要进行条件判断的情况。业务规则的配置能够根据业务人员梳理的规则进行配置和细化。

- 数据转换管理

系统平台能够定义所有交换环节过程中需要执行的数据转换，通过可视化操作界面，可配置源实体、源属性、目标实体、目标属性，转换规则及转换操作等。数据转换支持代码转换、数据加工、合并、拆分、计算等多种自定义转换操作。

- 数据处理管理

数据处理流程管理模块包括流程设计、删除、编辑等功能。针对某一个交换环节定义该交换环节下的所有数据处理动作，可通过专用设计器进行可视化配置。例如定义刑事一审公诉检察院提请公诉数据处理流程中即包括文件下载、解压缩、解密、解析、规则定义、数据转换、数据存储、数据打包等数据处理操作。涵盖流程设计、删除、编辑等功能。 数据处理流程一般提供给web服务里面的方法调用执行。也可手工操作执行，或设置定时执行条件。

- 服务管理

针对系统自身提供的各种服务接口，提供专门的服务管理功能对这些服务接口进行统一个管理和监控。对服务接口的状态运行情况进行良好的监控和管理，提供统一的支撑。

- 案件信息浏览

针对不同案件的办案流程，为了方便用户更好的了解业务开展情况或系统运行情况，通过不同的组织方式，从不同的角度、不同的维度对案件信息、交换信息或系统运行信息进行可视化应用展现。以案件为主线，提供在各个不同环节办理的所有案件信息，并同时提供可视化办理流程跟踪和交换信息查看功能。用户可全面掌握案件的全程办理过程信息及每个交换环节的具体情况，并实时跟踪了解案件的办理进展。

- 实时监控

提供实时信息监控系统运行情况或数据异常情况的功能，主要包括信息的异常实时提醒等功能。可实时了解各服务接口的运行情况，并实时获取案件信息传输过程中产生的异常或错误情况，帮助运维人员及时了解情况，保障系统稳定、可靠运行，保障用户业务顺利、高效执行。

- 网间交换

提供案件信息、文书信息、卷宗信息的整体打包功能，解决人工操作时容易出现的数据拷贝不完整刻录情况，为数据的出入提供完整性保障。

- 传输交换

平台使用拓扑结构来管理部署的所有平台，平台间的传输交换支持多种传输策略:ftp传输,ftp光闸(配合光闸使用)，本地文件传输交换平台.可根据实际的网络情况来选择传输策略。

(1)FTP传输

传输时，发送端会将信息发送给对方的接收目录。

(2)FTP光闸传输

Ftp光闸，配合光闸或网闸设备一起完成传输交换。

发送数据时，平台自动把数据包导出到光闸的发送目录。

接收数据时，平台会自动扫描光闸的接收目录，获取数据包。

(3)本地传输

本地传输，相当于离线传输的一种。

发送数据时，平台自动把数据包导出到本地的发送目录。

接收数据时，平台会自动扫描本地的接收目录，获取数据包。

- 组织机构管理

对组织机构和用户信息进行记录维护。组织机构支持树形结构形式展示，可包括机构、部门、用户信息等层级，可自由设置各机构的排列顺序；可灵活调整用户所在的部门和单位等。

- 权限分配管理

用户可新增角色信息，并为每种角色分配权限，同时给每种角色分配用户；利用该功能可控制每个用户对系统不同的访问权限和数据操作权限。角色的权限分配可以实现便捷的配置，让用户勾选角色后，就自动拥有该角色的权限。

- 日志管理

包括数据传输日志、系统登录日志、数据异常日志、服务调用日志。

（1）数据传输日志

以案件为维度展示，记录该案件所有阶段的所有数据文件从发送方发送开始，通过协同平台完成验证、摆渡、移送，到接收方接收的整个传输过程。

（2）系统登录日志

主要记录用户从登录系统开始，在平台内进行的主要操作，包括登录时间、查看功能模块、客户端IP地址等，为所有访问系统的用户操作留痕，是系统安全管理的有效手段。

（3）数据异常日志

记录通过协同平台完成数据交换的案件数据，依照数据质量校验规则平台发现的错误信息。

（4）服务调用日志

记录平台本身及注册到平台的服务接口调用情况。主要包括调用时间、调用方、被调用方、服务名称、入口参数、响应参数、服务状态等相关属性；是系统管理人员了解服务接口应用情况的有效管理手段。

- 消息管理

平台提供消息反馈机制，将案件在传输过程中发生的异常情况、进度状态、接收情况等及时反馈给案件承办人或运维人员，保障办案人员或运维人员及时、准确掌握案件信息的传输、接收、处理情况。本功能主要将系统反馈的所有消息信息记录下来，并按消息分类、消息内容、消息状态、生成时间、发送时间、相关案号等属性进行显示，是查看了解案件传输处理进程和状态的有效手段。 按照案件传输环节分类，消息信息主要包括案件信息验证、数据摆渡、数据移送、数据发送、案件信息接收、案件信息撤回、案件信息退回、案件删除等八种分类。

###### 业务应用功能开发

- 业务数据统计分析

系统提供丰富的统计图展现形式，支持对各类数据进行统计。提供动态的图形化展示功能，方便相关人员直观地了解与案件有关的各种类型的情况。基本图形支持柱状图、折线图、饼图、点图、条形图、面积图等。按单位、案件类别、时间、案件含文书等纬度对案件情况分类、办案效率等进行综合统计分析。每一项统计分析都支持查看对应案件详细信息。

- 领导决策及数据可视化

在拥有大量的交换业务数据的基础上，为了方便用户更好地了解业务开展情况或系统运行情况，通过不同的组织方式，从不同的角度、不同的维度对案件信息、交换信息或系统运行信息进行可视化应用展现。涵盖统计分析展现、案件信息浏览及实时监控等内容。针对现有的数据进行可视化的分析展现，系统应根据浙江省地图的分布，进行展示应用数据的交换情况。

（1）提供应用共享交换数据的资源总览情况，主要包括交换的数据量、访问次数等。统计本单位一段时间内累计发送、接收的案件数、信息交换次数。并包括含文书数、含卷宗数量等。

（2）展示与各单位的互联情况，与各个单位的交换案件数量等。按照组织机构分别统计各个单位的交换案件数、交换次数、不同状态的案件数等信息。

（3）系统能够展示与每个地市辖区的案件交换情况。

（4）系统支持展示统计区间内的案件交换趋势图，统计近12个月来，本单位交换办理的案件数量和交换信息次数，从趋势图中，用户可基本了解全年案件办理的高峰期和低谷期，为合理安排司法资源提供辅助依据。

（5）系统提供案件详细信息的浏览查看等功能。

（6）案件分类统计，按照逮捕、起诉、审判、执行、换押、减刑假释等分类，统计不同协同的案件交换数量情况。

- 证据指引

对刑事案件对证据指引进行分析和数学建模，形成公安侦查办案以证据指引功能为辅助按照符合程序标准收集采集并上传证据、检察机关以证据指引功能为辅助按照符合程序标准的审查公安提交的证据材料、法院以证据指引功能为辅助进行案件的审判。本期建设的范围包括5个案由：盗窃罪、故意伤害罪、危险驾驶罪、抢劫罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪。

证据指引功能要求公安办案人员在案件侦查取证阶段就严格按照该证据指引来收集上传证据，系统根据证据指引模型提醒公安需要收集哪些证据材料，如果没有做该证据材料的收集且没有相应的补充说明材料则该案件无法移交到下一个环节进行办理。检察机关能以公安提交的证据材料，按照证据指引做审查工作，并做证据的补充，法院按照证据指引做案件审判工作。

（1）证据标准目录

依托现有法律及司法解释，根据实际情况，对犯罪案件类型进行分析，对每类刑事案件在移送过程中需要确认的证据内容进行整理，形成证据标准目录，包括书证、笔录、物证、鉴定意见、当事人陈述等信息。

（2）证据目录识别

按照符合程序标准收集采集并上传证据、审查证据材料，利用OCR技术实现对卷宗证据目录的识别。

（3）证据指引

通过证据标准目录与实际证据目录进行实时对比和提醒，证据审查的下一个环节对上一个环节证据确认结果进行实时查看，实现证据智能化审查，达到指引证据的智能识别，同时支持人工审查，提升刑事案件流转效率，促进司法公正。

##### 接口开发

一体化办案系统需要实现政法各单位业务系统与一体化办案系统的对接，提供统一的接口进行数据信息的交互。主要包括：

公检法司各单位推送协同数据到一体化办案系统的接口，数据包含案件信息、文书信息、卷宗信息。

一体化办案系统提醒案件信息推送的消息接口。

公检法司各单位从一体化办案系统下载协同数据的接口，数据包含案件信息、文书信息、卷宗信息。

一体化办案系统要预留监察委系统接入的接口。

##### 基础软件购置

基础的中间件等相关系统支撑软件，由开发单位根据实际需要设计并提供。

## 测试及验收要求

系统的测试标准由买卖双方根据合同内容、系统业务需求文本、系统需求规格说明书等内容协商制定。

系统完成、供应商自测运行正常，由供应商提出书面系统测试申请。提交测试的系统应是成熟产品，并提交相应测试文档。供应商委托第三方对系统的需求符合程度、技术状况、工程质量等进行测评并给出测试结论后，方可以书面形式提交系统验收申请书。

系统验收合格后，采购人按照合同规定的验收合格相关的付款条件，支付供应商相应款项。系统验收不合格时，供应商应负责修改系统，并在达到验收条件时，再次向采购人提出书面验收申请。因供应商原因导致系统验收不合格产生的系统建设工作成本，由供应商承担。

供应商需书面承诺协助采购方通过至少三级以上的等保测评。

## 供应商相关证书要求

投标供应商需具备软件企业认定证书。

投标供应商需具备CMMI5级以上证书。

如有上述证书，投标文件中提供复印件，开标现场原件备查。

## 知识产权要求

1、原属于采购方或供应商但不属于本项目研究工作成果的专利、版权、商业秘密、方法以及其它知识产权，由原拥有方专有。

2、就本项目新开发的软件，供应商应向采购方提供全部源代码和技术设计文档，采购方对此拥有完整的所有权及不限次数的使用权和二次开发权，软件的一切知识产权及完整所有权归采购方所有。采购方有权就本项目新开发的软件（包括全部源代码和技术设计文档）及采购方二次开发的软件（包括全部源代码和技术设计文档）等申请专利及其他知识产权保护。

## 演示要求

投标人应根据招标方案中主要的技术和功能要求进行演示，采用实际系统演示(PPT演示不得分)，演示时间10分钟（不含专家提问时间）。

（每家投标单位自带演示服务器或终端等设备，网络自备；开标现场提供投影机和互联网接入服务）。

演示内容如下：

1、业务流程演示

投标人能够进行一个完整的刑事案件业务协同流程演示，要求数据能够流转。（可从逮捕、起诉、审判、执行等流程中选其一。）

演示一体化系统公安端待发送功能，支持查看详细的案件信息，包括查看文书和卷宗内容；

演示一体化系统检察院端接收功能，选择接收公安端一体化办案平台传过来的协同案件，支持查看详细案件信息，案件流程，数据交换详情。

演示通过关键词案件编号、嫌疑人姓名、案件名称、证件号码等精确查找协同案件；

演示统计分析功能，根据本周、本月、半年、本年等统计区间，统计协同案件数量、交换信息数量、交换文书数量、交换卷宗数量。

演示协同办案系统统一管理中心，可查看所有协同案件进展情况。

2、元数据管理演示。

3、领导决策数据可视化展示演示。

演示应用共享交换数据的资源总览情况；

展示与各单位的互联情况，与各个单位的交换案件数量等；

支持分地区查看各地的数据交换及协同情况包括案件数量、文书数量、卷宗数量等内容；

分析展示案件变化趋势；

分析统计不同协同节点案件数；

商务要求表

| ▲供货时间（项目工期）及地点 |  | 供货时间：合同签订之日起，6个月内完成软件开发、系统测试、安装调试和项目验收。 交货地点：浙江省 杭州市 西湖区 翠苑街道 文三路379号浙江省人民检察院(罗羚 收) 13957181990 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 合同签订前，中标方以支票、汇票、本票非现金形式向采购人提交采购合同金额的10%作为履约保证金。合同履行完毕（验收合格满12个月没有质量问题索赔情况）后5日内无息退还。 合同签订后20个工作日内完成需求调研和技术方案,并提交《需求规格说明书》及《项目实施计划》得到甲方确认后支付合同总额的30%；系统完成开发和部署，上线试运行（初验）后支付合同总额的60%；终验合格后支付合同总额的10%。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 如无特别说明，按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划及响应情况 | 1、本项目产品质量保证期（免费保修期）为三年，自项目验收合格后计算。质量保证期内，供应商应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。 2、驻点服务：供应商在维护期内应派驻2名技术工程师在省检察院现场，提供驻地服务。驻点工程师完全听从采购人的一切工作安排。 3、快速响应服务：对于紧急的问题在2小时内到达现场，当天处理。此类问题包括：服务器系统、应用系统严重错误等。 4、系统管理员的响应服务：供应商在维护期内对于在使用过程中浙江省人民检察院系统管理员及常驻技术人员无法解决的紧急问题，供应商应另外派出技术人员赶到用户现场，排除故障；对于一般性的问题，供应商应通过电话、传真或电子邮件方式为浙江省人民检察院系统管理员提供技术支持。 5、定期环境检修服务：在系统投入运行后，供应商在维护期内，应派出技术人员实施定期现场例行巡检服务。主要工作内容包括：收集用户使用信息，对网络环境的检查、清理，解答用户疑难，通报开发方近期相关项目的应用经验等工作，并将结果及时反馈浙江省人民检察院信息化管理部门。 6、热线技术支持服务：系统投入运行后，应为系统管理员建立热线技术支持服务。对于用户在使用方面的疑难，以及系统方面的疑难将由供应商专项技术人员，建立专门的在线支持和问题解答。提供热线电话支持，传真和邮件响应(邮件回复时间不超过八小时)。 7、应用软件升级服务：要求供应商承诺在浙江省人民检察院系统维护服务期间，浙江省人民检察院可以免费享有使用供应商的本项目软件应用功能的升级服务，服务方式为供应商提供升级版本的程序及其文档，并提供必要的技术支持。 |
|  | 本地化服务要求 | 在杭州本地有分支机构，并提供相关证明文件 |
|  | 技术培训 | 培训要求 按照培训需求分批次科学合理地制定详细的培训计划，并提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师。 培训内容 用户可以熟悉各软件模块之间的业务关系，熟练掌握各软件系统模块的操作方法。通过相关培训让用户能够使用软件开展工作，以利于在以后的工作最大程度的发挥系统的作用。 培训天数 提供3天集中培训。 培训人数 140人左右规模。 培训费用 本项目培训所产生的费用，包括食宿费用、场地费用、教材费用应包含在总报价中，不可另外向采购人收费。 |
| 履约能力 | 公司技术力量情况 | 投标供应商具有信息系统集成及服务一级资质证书的得2分； 本系统涉及刑事案件信息，投标供应商具有国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统资质甲级证书（系统集成/软件开发、运行维护）的得2分； 供应商具有中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务咨询设计标准符合性证书的得1分。 注：提供证书复印件加盖公章，原件备查 |
|  | 经验或业绩要求 | 提供合同金额500万以上类似软件开发项目成功建设案例合同复印件并加盖公章（开标现场提供合同原件核查，每提供一个得0.5分，最高得3分）。 |

标项2 一体化办案系统项目监理服务

- 监理服务范围

投标单位按照一体化办案系统招标文件和合同的各项要求，对一体化办案系统建设项目进行开工到竣工全过程监理。

主要包括：按照“四控、三管、一协调”的原则，并将参照软件工程的思想，对一体化办案系统整个软件生命周期进行全过程的监理。

- 监理服务目标

1、工程质量目标

在预定的工程进度和投资下，完成合同中所规定的工程监理项目，且满足承建合同中所规定的技术指标要求。

2、工程进度目标

保证项目在规定的时间内完成，实现项目建设的目标。

3、工程投资目标

保证工程在合同规定的金额内完成，保证项目资金使用合理。

- 监理服务周期

监理单位服务周期从签订监理合同开始，直到项目终验合格结束，预计为6个月， 1名信息系统监理师至少提供6个月的驻场服务。

- 监理服务内容

按照控制、管理、协调的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。全面负责完成一体化办案系统的项目监理任务，具体工作内容包括：

1、需求分析阶段

监理人将与委托人、承建方一同到系统使用单位（含各级政法委、公安、看守所、检察院、法院、司法等单位）了解系统需求，针对一体化办案系统的业务流程进行优化，代表委托人审核项目需求分析是否全面、合理，是否符合最终客户的要求，并提出相应的监理意见。

主要产品监理：需求分析报告、软件开发计划、质量保证计划、配置管理计划、风险管理计划、测试计划。

2、系统设计阶段

监理人将代表委托人审核一体化办案系统的业务分析与流程设计是否合理，是否符合业主的要求，并提出相应的监理意见。

主要产品监理：系统概要设计说明书、数据库设计说明书、集成测试方案。

3、编码、测试与实施阶段

监理人将对承建方的实施与项目行为进行监督，审核承建方人员、开发环境等的完备情况；审核承建方提交的项目进度计划的完整性、针对性、质量保证体系、主要人员安排、项目里程碑节点；对照招标文件、需求规格说明书核对承建单位提交的软件测试用例是否覆盖所有功能点，组织三方对于系统的功能符合程度进行测试，并对问题跟踪回归测试，直到全部解决等。以使项目的执行符合国家法律、法规和标准，满足承建合同的要求，并控制项目的进度、质量和投资。

主要产品监理：源代码、单元测试方案及测试结果记录、集成测试报告、系统测试报告、测试问题报告、测试总结报告。

4、软件工程验收阶段监理

监理方要对照合同、招标文件、需求规格说明书等，对承建方软件的功能进行检查，并出具检查报告。

监理人将审核验收方案的符合性和可行性，促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求，推动承建方所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合标准要求。

主要产品监理：培训监理、系统试运行监理、系统初验监理、工程移交监理。

5、项目投资控制

通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

6、项目合同管理

跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

对合同工期的延误和延期进行审核确认；

对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

7、信息管理/项目文档管理

做好监理日记及项目大事记；

做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

管理好实施期间的各类技术文档；

项目周报；

监理建议书；

监理通知；

各种会议纪要；

阶段性项目总结；

各承建方提交的技术文档。

8、经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

现场会；

监理交底会；

周例会；

监理协调会；

专题讨论会；

专家论证会；

阶段工作总结会；

问题通报会；

阶段及最终验收会。

9 、项目安全的管理

负责项目建设过程中所涉及的保密数据和资料的保护，保证不被非授权使用。

10、 项目知识产权的管理

负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

11、项目相关工作的要求

监理人员在项目实施期间协助项目组相关人员完成各类行政工作，如项目文件起草、汇报材料PPT制作、会议筹备及资料整理等。

完成项目组指派的其他工作任务。

监理服务要求

1、总体要求

鉴于一体化办案系统项目应用面广，复杂程度很高。为此，要求监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，按照控制、管理、协调的原则，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，全程参与项目实施全程，从业务和技术两个层面提供全过程的监理服务；对工程质量、进度、安全、投资、风险、知识产权保护等方面进行有效控制；做好项目合同与文档（资料）管理，受招标人委托，负责调解决项目建设过程中的各类纠纷，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

2、具体要求

2.1对监理人员队伍的要求

此次项目应用面广、复杂度高、组织协调量大。投标单位须针对本监理项目专门成立监理工作组，总监理工程师和总监代表在项目实施期间全程主持项目监理工作，并配备相关设备。投标单位须针对本监理项目专门成立监理工作组，总监1名，监理工程师5名，其中至少保证1名国家注册信息系统监理师常驻现场（提供每周5天*8小时服务，甲方不满意，可更换），其它监理工程师根据项目需要随时到场。

本次项目任务重责任大，故拟派总监理工程师具有信息系统监理师同时具备信息系统项目管理师、IT服务项目经理（ITSS）、高级计算机软件产品检验员和CISP注册信息安全专业人员资质。

拟派总监代表为注册咨询师具有通信信息专业咨询工程师资质同时具有信息系统项目管理师、高级工程师和一级建造师（通信专业）。

为了保证监理团队的专业水平，在拟投入本项目的监理服务团队组成人员（除总监外）为信息系统监理师的同时，还需具有IT服务项目经理（ITSS）、网络工程、软件测试技术（高级）、系统分析、计算机大数据处理（高级）、OCP认证、IT审计、计算机软件高级程序员、计算机信息网络安全、软件性能测试等各专业领域的相应资格证书。

为确保项目顺利实施，采购人要求：

供应商必须承诺中标后成员组成人员不变并保证到场工作；

在整个监理过程中，1名驻场注册信息系统监理师到场率在100%；

监理工作人员在业主单位工作时，应遵守采购人相关规章和制度；

监理公司应具有自主知识产权的监理系统，协助业主管理项目；

监理公司投入的办公设备应满足项目需求；

监理公司投入的检测设备应满足项目需求并具有合法性；

监理公司应具有自主知识产权的项目管控系统，更科学有效的协助业主管理项目，该管控软件需具备多个针对项目工程量、进度管理、结算计价、安全控制、风险控制、综合控制等方面的软件著作权证书以满足项目需求；

如经业主方及第三方查实，监理单位及监理人员与被监理单位发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，业主方有权要求更换监理人员或更换全体监理项目班子，情况严重的，业主方有权终止合同；

项目中标后按照承诺到位人员进场开展工作，项目施工期间不得变动；

安排的团队及人员应具有相应的资质证书；

其他双方有关约定要求。

(提供以上人员相关证书复印件及近六个月本地本公司社保证明，开标时原件核查)

2.2对监理工作的要求

监理工程师对应出具而未出具工程变更联系单及已出具的变更联系单的真实性负责，若出现以上情况，每发现一份扣1000元，并建议行业主管部门作出处理；累计五份及以上者，所有出现问题的联系单每一份扣3000元，以上应扣款项先从相应的履约保证金中扣除，待该部分扣完后，从监理服务费中扣除。

未经采购方书面正式同意，监理人不得擅自更换项目总监及监理人员；1名驻场监理工程师到现场工作时间达到100%，其他主要监理人员到位率应达到80%，若达不到要求，采购人有权据此解除合同，监理人向采购人承担由此而引起的损失，并且违约金按监理人员未到位违约限额执行。

本工程项目总监及监理人员应与中标确定的人员相一致，如监理人因特殊原因在监理过程中更换项目总监及监理人员的必须按相关文件规定办理；且更换的人员应具备相应资质。如未经采购方同意擅自更换的，监理单位要赔偿业主单位相关费用，具体金额如下：更换项目总监的原则上要赔偿业主单位2万元/人次，更换其他监理人员1万元/人次。

其他双方有关约定要求。

2.3中标单位在签订合同时，应同时签订《廉政承诺书》。投标单位须针对本监理项目专门成立监理工作组，总监1名，监理工程师5名，其中在项目监理期间至少保证1名国家注册信息系统监理师常驻现场（提供每周5天*8小时服务，甲方不满意，可更换），其它监理工程师根据项目需要随时到场。项目实施期间，根据招标方的合理需要，招标方有权要求中标方对项目所有监理人员进行调换。

2.4监理服务准则

遵照国家工信部《信息系统项目监理暂行规定》和信息化工程监理规范国家标准的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

不收受被监理单位的任何礼金。

不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

坚持科学的态度和实事求是的原则。

在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

不泄漏所监理的项目需保密的事项。

2.5监理服务遵照的依据

国家工信部和我省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

采购人与项目承建单位签订的合同；

采购人与监理单位签订的监理合同；

有关国家、省、市技术规范和标准。

其他要求

1、项目验收：

监理单位应在接到承建单位终验申请后的5个工作日内完成监理验收材料的整理，其中关于工程监理内容、监理情况以及工程竣工意见等报告均须提交，采购人接受且建设项目通过验收视为监理项目通过验收；反之根据意见进行整改，直至通过验收。

2、公司相关证书要求：

投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、浙江省科技型中小企业证书；且具有国家保密局颁的涉密信息系统集成资质（工程监理专业）、国家发改委颁的工程项目管理资质（通信信息专业）和工程项目咨询资质（通信信息专业）。

投标人具有科学有效的管理手段，并能提供10个及以上科学合理针对项目工程量及进度管理、结算计价、安全控制、风险控制、综合控制、建设评估、智慧平台、咨询管理、标准构建等监理工作的管理软件，以软件著作权登记证书为准。

3、人员要求：

拟派总监理工程师为注册信息系统工程监理工程师同时具备信息系统项目管理师、IT服务项目经理（ITSS）、高级计算机软件产品检验员和CISP注册信息安全专业人员资质，拟派总监代表为注册咨询师具有通信信息专业咨询工程师资质同时具有信息系统项目管理师、高级工程师（通信专业）和一级建造师（通信专业）资质等相关资质。

拟派投入本项目的监理服务团队组成人员（除总监外）为信息系统监理师的同时，还需具有IT服务项目经理（ITSS）、网络工程、软件测试技术（高级）、系统分析、计算机大数据处理（高级）、OCP认证、IT审计、计算机软件高级程序员、计算机信息网络安全、软件性能测试等各专业领域的相应资格证书。

提供以上公司、人员相关证书复印件及人员近半年本地本公司社保证明，开标时提供原件核查。

商务要求表

| ▲供货时间（项目工期）及地点 |  | - 交货时间：合同签订后10天内派驻监理入员入场至被监理的项目结束截止 交货地点：用户指定地点。 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 合同签订前，中标方向采购人缴纳合同金额的10%的履约保证金。被监理项目验收通过后15个工作日内，退还履约保证金。 合同签订后30工作日内支付合同总价的30%；被监理项目初验合格后20个工作日内支付合同总价的60%；被监理项目终验合格后20个工作日内支付合同总价的10%。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 如无特别说明，按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划及响应情况 | 1、评审承建单位在系统免费维保期内的服务计划，给出评审意见。 2、抽查承建单位在系统免费维保期内履行服务计划、服务的响应时间的情况。 3、协助采购人确认承建单位在系统免费维保期后的后续服务能力。 4、协助采购人在系统免费维保期内做好定期的系统全面检查，确保系统运行正常。 5、在免费维保期内做好各承建单位和采购人之间的协调工作。 |
|  | 本地化服务要求 | 具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的监理服务和快速的售后服务响应，在浙江省内具有多个以上（含）地级市设有分公司。非本地公司须在杭有分公司或子公司（提供相关部门证明材料）。若无，必须承诺在中标后10个工作日内开设分公司或办事处。 |
|  | 技术培训 | 无 |
| 履约能力 | 公司技术力量情况 | 提供投标人信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、国家保密局颁的涉密信息系统集成资质（工程监理专业）、国家发改委颁的工程项目管理资质（通信信息专业）、国家发改委颁的工程项目咨询资质（通信信息专业）（每提供1个得1分，满分5分，开标时提供资质证书原件核查） |
|  | 经验或业绩要求 | 提供2015年以来监理过单个项目投资额在1000万元（含）以类似信息化项目成功案例合同复印件（每提供1个得1分，满分5分，开标时提供合同原件核查） |

- 第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方: 浙江省政府采购中心

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2、以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1、质保期      年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2、履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1、 交货期：

2、 实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件。

十二、货物包装

详见招标文件。

十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证三方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:       年    月   日

- 第六章  投标文件格式附件

附件1：                                          正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017N-GK-176（标项  ）

资

质

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资质文件目录

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为ZZCG2017N-GK-176）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

投标人全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

投标人全称（公章）：                    日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：                                      正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017N-GK-176（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

附件7：

评分对应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：                          日期：

附件8：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                          标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：                          日期：

附件9：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                        标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：                  日 期：

附件10：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日  期：

附件11：

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：                          日期：

附件12：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件13：                                     正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017N-GK-176（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）投标报价明细表（见附件14）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函（见附件15）；

（4）残疾人福利企业声明函（见附件16）。

附件14：

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  | 品牌 |  | 产地 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 （元） | 投标总价（元） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  | 服务人员数量 |  |  | 工作量 |  | 单价 （元） | 投标总价（元） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报, 在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样,合计总价应与明细报价汇总相等。 4、开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格（即本表合计金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

日期：

附件15：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

附件16：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（以下附件在递交投标文件时单独提供即可，无需密封进投标文件）

附件17：

投标文件接收回执

_			（投标人全称）			_

你单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2017年   月   日   时 分由我中心工作人员接受。

| 项目编号 |  | 标 项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至省政府采购中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

浙江省政府采购中心

接收人签名或签章：

附件18：

政府采购活动现场确认声明书

浙江省政府采购中心：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日