浙江省气象局气象主题馆设计及施工项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-17214527(重新招标)

项目名称：气象主题馆设计及施工

采购单位：浙江省气象局

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2017年11月8日

目    录

- 投标邀请-----------------------------------1

- 投标人须知 --------------------------------5

前附表 -----------------------------------------5

一 总 则 ---------------------------------------9

二 招标文件 ------------------------------------11

三 投标文件的编制 ------------------------------11

四 开标 ----------------------------------------17

五 评标 ----------------------------------------18

六 定标 ----------------------------------------19

七 合同授予 ------------------------------------19

- 评标办法-----------------------------------21

- 招标内容及需求 ----------------------------26

- 合同主要条款 ------------------------------46

- 投标文件格式 ------------------------------71

- 电子版资料（另附）

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受浙江省气象局委托，就气象主题馆设计及施工项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：0625-17214527（重新招标）

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式： 公开招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象主题馆设计及施工 | 1 | 项目 | 650 | 600 | 根据施工现场和采购人要求，完成气象主题馆的整体设计和施工（除甲供展项外），满足陈列、展示的功能要求，包括展馆布展方案设计、深化设计、展厅装修、综合布线、艺术品创作定制、模型制作、互动软件开发、宣传影片建模拍摄制作、设备、多媒体系统集成等整个展馆展示功能的全部内容。 | 不允许采购进口产品 |

五.投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

4、截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体参加投标。

六.招标文件的发售时间、地点、售价:

1、发售时间： 2017年11月8日至2017年11月17日

日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2、发售地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1413室

3、售价：每本500元（售后不退）

4、汇款请在用途栏中注明项目编号：0625-17214527（重新招标）

七.投标截止时间：2017年11月29日10时30分

八.投标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室

九.开标时间：2017年11月29日10时30分

十.开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室

十一.投标保证金：

金额：120000元

支付方式：银行汇款、保函等非现金形式

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

电汇或转账时请在用途栏中注明：保证金，项目编号：0625-17214527（重新招标）

十二.其他事项：

1、供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、本项目执行促进中小企业发展政策。

3、购买采购文件时须提交的文件资料：

①单位介绍信或法定代表人授权委托书（原件，格式自拟，列明联系人、电话、邮箱并加盖单位公章）、企业营业执照副本（复印件加盖单位公章）、税务登记证副本（复印件加盖单位公章）。

②增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

4、潜在供应商可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（注：按同级财政部门的要求）。

5、书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，

联系人：喻胜良

联系电话：0571-85860241

6.政府采购监管部门：浙江省政府采购监管处   联系电话：0571-87055741

7.采购人名称：浙江省气象局

地址：杭州市上城区钱江路139号防雷科技大厦

联系人：周建平

联系电话：0571-87073090

8.采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人： 于正平

联系电话：0571-85831774

传真：0571-85860230

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 气象主题馆设计及施工项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 根据施工现场和采购人要求，完成气象主题馆的整体设计和施工（除甲供展项外），满足陈列、展示的功能要求，包括展馆布展方案设计、深化设计、展厅装修、综合布线、艺术品创作定制、模型制作、互动软件开发、宣传影片建模拍摄制作、设备、多媒体系统集成等整个展馆展示功能的全部内容。 |
| 3 | 预算金额及最高限价 | 预算金额650万元。 最高限价600万元，超过最高限价的投标将作无效标处理。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：120000元人民币 2、投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。 3、投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。 4、采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。 5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。 6、收款单位（户名）:浙江省国际技术设备招标有限公司 7、开户银行：杭州市工商银行武林支行 8、银行账号：1202021209006759843 9、电汇或转账时请在用途栏中注明： 投标保证金,项目编号：0625-17214527（重新招标） |
| 6 | 投标保 证金退还 | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 投标人在投标时应当提供“退还投标保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 ■ 不组织，供应商自行踏勘现场。 |
| 8 | 样品 | □ 提供 ■ 不提供 |
| 9 | 演示 | ■ 要求（评审阶段，评标委员会将逐一要求供应商对设计方案进行讲解及演示，讲解时间不超过30分钟。请各供应商投标时携带便携式电脑及方案电子文档，由相关人员负责现场演示。） □ 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日25天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 1、资格证明文件正本 1 份；副本 5 份。 2、商务技术文件正本 1 份；副本 5 份。 3、报价文件正本 1 份；副本 5 份。 |
| 12 | 投标文件 装订要求 | 资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。 |
| 13 | 投标文件 密封要求 | 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封。 |
| 14 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2017年11月29日10时30分（北京时间） 投标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412 室 |
| 15 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2017年11月29日10时30分（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412 室 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 18 | 投标文件 有效期 | 90 天 |
| 19 | 采购进 口产品 | ■ 本项目不允许采购进口产品 □ 本项目允许采购进口产品 |
| 20 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 □ 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。本项目不适用。 |
| 21 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。本项目不适用。 |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业视同小型、微型企业，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文8折规定向中标供应商收取。国家标准如下： 100万以下 1.5% 100-500万 1.1% 500万-1000万 0.8% 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 25 | 其他 | - 退还投标保证金申请书正本 1 份，单独递交。格式见第六章。 2、投标人的法定代表人或其授权代表出席开标仪式（请本人带有效身份证明原件，是授权代表参加开标仪式时，还应有授权书原件）。 - 投标人发现本采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在采购文件答疑时间要求内以书面形式向采购人、采购代理机构机构反映，逾期不得再对采购文件提出质疑。 - 如果采购文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指购买了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招

标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2016年度第三方出具的财务审计报告；

（3）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明；（税费和社保费缴纳凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）投标声明书；

（5）《中国政府采购网》及《信用中国》信用记录打印页；

2.商务技术文件

（1）投标保证金交付凭证；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

③ 投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料。

（4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）投标人情况介绍；

（7）商务、技术响应表（格式见第六章）；

（8）2009年1月1日以来投标人类似业绩；

（9）投标人场馆深化设计的相关说明设计说明书及相关设计图纸；

①对展示方案的理解程度、设计理念、设计顺序、与前期设计单位的配合方案、与展品提供单位的配合方案）。

②投标人提供优化设计方案（对外形、结构、工艺、实现方式进行合理改进）；

③所有展项设计效果图（多角度透视图、立面图、平面图）；

④所有展项的3D效果图（三维彩色效果图包括正面、侧面、俯视及左右45度视图、展品3D max原文件（文件后缀为.max文件））；

⑤展厅的灯光和AV效果说明；

⑥各大媒体展项的软硬件配置、实施方案、内容构思、时长、可行性的阐述及维护方案等；

⑦指定重点展项（在第四章中已标明）深化设计方案，展示内容、图文资料设计，设计图纸；

⑧指定重点展项（在第四章中已标明）设计深度，提供完备的施工图、零件图和三维效果图；

⑨设计文件的光盘（静态，提供2份）

（10）投标人对本项目设计及施工工程的理解；

（11）投标人对本项目制定的项目整体实施方案；

（12）场馆布展设计及施工进度计划安排；

（13）针对本项目的技术力量、管理力量的配备情况；

（14）工程实施主要原材料的选用及施工工艺；

（15）劳动力和材料供应计划、主要施工设备配置情况；

（16）本项目主要材料品牌的选用情况；

（17）质量保修期间的服务承诺；

（18）设计负责人简历表；

（19）设计班子人员组成表；

（20）项目负责人简历表；

（21）项目部组成及主要施工管理分工表；

（22）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、质量保证期等方面的优惠。

（23）投标人可在招标文件中对招标工程的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（24）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标分项报价表（包括投标分项报价表、展品展项深化设计及制作费、相关服务费报价汇总表、展品展项深化设计及制作费、相关服务费报价表、展厅布展深化设计及施工费报价汇总表、工程量清单报价表、主要材料设备用量及价格汇总表、）（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.▲本次投标报价为含税人民币价，总价包干，价格不作任何调整。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用，包括原展项拆除、垃圾清运、布展设计、展品展项设计、研发、制作、布置、采购、管理、布展施工、运输安装、调试、预验收和竣工验收（包括涉及须特殊检验展品展项的安全检测验收费用）、结/决算、维护保修、保险、文明施工、利润、规费、税金、管理、技术培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、质保期内免费维保等所有费用。产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。)

4.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

5.投标人应根据招标人提供的本项目设计施工招标范围、制作要求等相关内容自行设计施工图纸，按招标文件要求编制建安工程费的工程量清单并确定单价、合价，承担计算差错责任，投标人的报价内容不得少于招标文件规定本项目设计施工招标范围、制作要求等相关内容及施工图纸（含方案图纸），如有遗漏，则招标人视作已包含在其他相关子目中。中标后，除有变更外总价一律不作调整。

6.措施项目费用应根据自行确定的施工组织设计（施工方案）填写数量和价格，如遇清单中措施项目费缺项的项目，投标人应依据清单编制的办法进行补充并报价。工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

7.投标人应当按照企业定额或者现行计价规范发布的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。

8.除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人漏项或工程量计算有错误的项目以及投标人报价书中未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

9.设计补偿费：

采购人根据评标委员会评审的结果对第二名方案设计补偿费为人民币：叁万元整，第三名的方案设计补偿费为人民币：贰万元整，中标人及其余投标人不支付设计补偿费，所有投标人的设计补偿费由中标人支付，计入投标总价内。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标保证金金额：见投标邀请。

2.投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。

3.投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未

到帐的，投标无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投

标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。

6.除招标文件规定不予退还保证金的情形及因投标人自身原因导致无法及时退还的，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还：

（1）未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还；

（2）中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。正本各1份，副本各5份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、密封、修改和撤回

1.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 未按规定将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。未按规定密封的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、开标

（一）开标准备

1.投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

2.采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。开标邀请投标人的法定代表人或其授权代表参加，签到并填写“政府采购活动现场确认声明书”。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单。

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。采用活页装订的投标文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。采用活页装订的报价文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

8．宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9．采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（本项目不适用）

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项目不适用）

/ 为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目不适用）

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1. 履约保证金额为合同总价的10%（其中工期保证金占履约保证金的40%、质量保证金占履约保证金的30%、廉政保证金占履约保证金的30%），以现金、支票、汇票的方式提交。

2. 若中标人未能在中标通知书发出后30天内提交履约保证金，采购人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，在此情况下，可将合同授予下一个预中标单位，或重新组织招标，并由该中标人承担相应损失。

3.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其部分或全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿从应支付的进度款中扣除。

4.履约保证金用于支付中标人未按约履行合同约定义务应承担的违约金和赔偿给采购人的损失。若有中标人应付采购人违约金或应赔偿甲方损失的情形的，采购人有权在履约保证金中直接扣除。

5. 如发生扣除履约保证金情形的，中标人应在接到招标人通知后3天内将履约保证金补足。

6. 若无违约违纪情况发生，履约保证金的70%在工程验收合格后予以退回（无息），剩余30%的廉政保证金在工程验收合格后6个月后予以退回（无息）。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于气象主题馆设计及施工项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、资信及商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不在进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（11）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（12） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（14）不同投标人的投标文件相互混装的；

（15）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

四、评审内容及标准

（一）商务部分（20分）

1、具有有效的ISO9001质量管理体系认证得1分，否则0分。

2、具有ISO14001环境管理体系认证 1分，否则0分。

3、投标人具有中国展览馆协会颁发的展览工程资质或中国展览馆协会颁发的展览陈列工程设计与施工一体化资质证书的，得2分，否则不得分。

4、投标人具有展馆布展施工业绩且合同金额≥600 万元的，每个项目得2分，最高得4分；

5、投标人具有展馆展品展项深化设计与制作（布展）业绩且金额≥600 万元的，每个项目得2分，最高得8分；

6、拟派项目负责人具有展馆展品展项深化设计与制作（布展）业绩的，每个项目得1分，最高2分。

7、拟派项目负责人具有展馆展品展项深化设计与制作（布展）业绩且合同金额≥600 万元的，每个项目得2分，最高2分。

业绩指：由投标人2009年1 月1 日后签约的、单项合同金额。投标人同一业绩包括设计、施工内容的，业绩加分在第5项加分，不再在第4项重复计分。拟派项目负责人业绩合同金额≥600 万元的，业绩加分在第7项加分，不再在第6项重复计分。供应商需提供合同复印件并加盖公章。项目负责人业绩证明材料提供合同复印件并加盖公章，若合同无法明确项目负责人名字的，还应出具甲方书面证明。若评标委员会需要，应及时提供原件核验。

（二）技术部分（50分）

| 方案设计 | 1.方案设计总体构思完整且设计符合业主内容需求，方案亮点新颖，富有创意，展示效果丰富，体现现代气象专业馆品质。0-4分 2.空间规划丰富，多样，与现有环境协调。0-2分 3.展项设计具有创新性同时需具备有科学性，及专业性，设计成果需权威气象专业专家认可。0-2分 4.设计规划布局清晰，空间动线合理，保证消防及逃生的安全性。0-2分 5.展品展项设计易维护，充分考虑未来拓展及升级应用的便捷性。0-1分 6.展示手段及技术运用多样化及先进性，体验效果佳，表现力强。0-1分 7.设计成果文件完整性，系统性，表达准确、清晰，深度考虑及实施可行性。0-1分 | 0-13 |
| --- | --- | --- |
| 方案优化 | 对概念性方案进行优化方案的（对外形、结构、工艺、实现方式提出合理化改进），优化方案是否新颖和具有可行性，横向比较打分。优良：4-5分，一般：3.9-2分，较差：1.9-1分，未优化：0分。 | 0-5 |
| 展项和展品深化设计内容 | （一）重点展项深化设计文件和展品涉及方案：（0-5分） （1）展项设计方案完整，能清楚地展示招标文件中展品的科学原理，提出合理的技术实现方案或技术路线；或能提出新颖的设计和实现方案，更好展示招标文件中展品的科学原理。 3-5分 （2）展品设计方案完整，能较清楚地展示招标文件中展品的科学原理，提出较为合理的技术实现方案或技术路线。1.5-2.9分 （3）展品设计方案不够完整，不能清楚展示招标文件中展品的科学原理，未提出合理的技术实现方案或技术路线。1.4-0分 （二）提供两个以上多媒体参考样片（气象万千、气象预报制作流程、气象未来生活等）0-3分 | 0-8 |
| 专业培训服务 | 有专业培训服务团队，并对招标内容提供专业服务的； （1）更好满足招标要求得：1.1-2分； （2）基本满足招标要求得：0.5-1分； （3）不满足招标要求得：0分。 | 0-2 |
| 展品制作实施方案 | 展品制作方案 根据展品制作流程、制作工艺、外协单位情况评分： 优良：2-3分，一般：1.9-1分，较差：0.9-0分。 | 0-3 |
|  | 展品检验方案 包括检验标准、检验流程、检验人员、检验报告等；主要材料提供合格证明、相应技术参数文件及检测报告；特殊工艺和新颖工艺的国家标准或专家论证；加工部件的检测报告。 优良：1.5-2分，一般：1.4-1分，较差：0.9-0分。 | 0-2 |
| 主要材料设备档次 | 从材料品质，用材及工艺的实用性、是否使用环保、节能产品，布展表现手段的丰富性、高新技术的运用等方面综合考虑 优良：1.5-2分，一般：1.4-1分，较差：0.9-0分。 | 0-2 |
| 布展施工方案 | 项目施工方法、拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，方案内容全面、技术保障措施得当，得5-4分；方案内容较全面、技术保障措施较得当，得3.9-2分；方案一般、技术保障措施针对性差得1.9-0分。 | 0-5 |
| 进度计划及控制措施 | 包括中期检查验收时间、验收与整改时间、批量制作中期检查时间、完成布展及验收时间以及完成上述进度计划的具体措施； 优良：3.5-4分，一般：3.4-2分，较差：1.9-0分。 | 0-4 |
| 项目团队 | 根据项目团队专业人员是否配备齐全及骨干人员具有展品、布展设计、制作、安装的经验情况评分： 优良：2.5-3分，一般：2.4-1分，较差：0.9-0分。 | 0-3 |
| 售后服务方案 | 展品结构化设计，具有较高易维护性。售后服务方案（包括培训）全面合理，各项措施合理得当，便于执行。响应速度为72小时内并按时达到现场进行维修。 （1）较好满足上述要求得：1.5-2分； （2）基本满足上述要求得：1.4-1分； （3）不符合上述要求：0.9-0分。 | 0-2 |
| 投标文件编制质量 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、内容明确、不存在无关内容的，得1分；存在含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、存在其他项目内容之一，该项不得分；投标文件没有目录、页码，扣0.2分；存在其他遗漏的，每项扣 0.2分，扣完该项得分为止。 | 1 |

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注：1、评审方法必须体现优先采购节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展等。

2、优先采购节能产品、环境标志产品的具体办法自行编写。

3、“促进中小企业发展”可按以下内容编写：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予（6）%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予（2-3）%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在投标文件中提供各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

3）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商并在投标文件中提供证明材料。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

1）提供《残疾人福利性单位声明函》；

2）提供各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

### 一、项目名称

气象主题馆设计及施工项目。

### 二、项目概况

（一）位置：浙江省科技馆。

（二）载体面积：室内面积约487平方米。项目设计施工一体化概算不超过600万元。

### 三、主题定位

敬畏自然·珍爱生命·重于防灾

主要参观人群：中小学生。

### 四、采购内容

1.根据施工现场和采购人要求，完成气象主题馆的整体设计和施工（除甲供展项外），满足陈列、展示的功能要求，包括展馆布展方案设计、深化设计、展厅装修、综合布线、艺术品创作定制、模型制作、互动软件开发、宣传影片建模拍摄制作、设备、多媒体系统集成等整个展馆展示功能的全部内容。

2.施工现场有原展项须中标人进行拆除并清运垃圾费用计入投标总价，采购人不再另行支付。

3.本项目中标人须完成本章（二）布展技术要求中所有展项的设计以及除“台风剧场”外其他展项的布展、施工。“台风剧场”由其余供应商进行施工。各投标人应充分考虑与其设计交底以及施工搭接、配合可能发生的所有工作，费用计入投标总价，采购人不再另行支付。

### （一）设计需求

1.方案设计：完成策划文件，空间效果图，展区布展平面图、立面图，系统集成图，交互操作流程图，布展灯光图，展品三视图，和使用材料情况；设计图纸规范、齐全，版面清晰。

2.深化设计：展品三视图，展品展项造型结构深化设计，图文及媒体内容脚本大纲，媒体内容效果图、媒体操作界面图，展品系统集成图，系统安装施工图。须清晰论述整个展项的要点。

### （二）布展技术要求

第一展区：气象与家园

### 1、什么是气象

展示概要： 作为展区入口的第一个板块，是给参观者建立印象的第一区域。其功能在于渲染气氛、营造氛围、交代展示背景。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 形象墙 2. 展项内容： 什么是气象及气象灾害的的定义 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 艺术灯箱、图文及多媒体播放 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 2、灾害中的人们

展示概要： 展项为艺术灯箱和多媒体视频结合的展示方式，让参观者感受气象灾害的严重性，产生心理上的冲击力，告诉参观者，灾害一直影响着人们的生活，为后续内容埋下伏笔。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 经历灾害人们的照片和受灾画面及视频 2. 展项内容： 展示经历过灾害的人们及受灾画面 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 艺术灯箱、图文及多媒体播放 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 3、世界及中国易发气象灾害

展示概要： 展项为互动查询设备和世界及中国历史上发生的重大气象灾害结合的方式，参观者可以自助查询重大灾害的案例信息。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 数据可视化、多点触控互动查询 2. 展项内容： 世界及中国易发气象灾害案例 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 互动点击查询 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 4、浙江易发气象灾害（重点深化设计展项）

展示概要： 展项为将浙江省地图呈现在半球幕上，参观者通过手势捕捉的互动方式了解浙江省内易发气象灾害分布情况和以往发生的重大气象灾害情况。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 半球幕互动、手势捕捉 2. 展项内容： 浙江省内易发生的气象灾害分布和重大气象灾害案例 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 用手势控制半球幕内容播放及具体呈现 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

第二展区：灾害与防御

### 1、浙江气象万千

展示概要： 展项为高8米左右的半弧形墙面上半景画投影，从事物的两面性来介绍气象本质，气象万千包括气象的美好，气象生态，气象未来的发展等情况。同时能够起到氛围营造的作用。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 半景画投影 2. 展项内容： 浙江地区气象气候特征、气象的美好、气象生态和未来发展。 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 观看（沉浸式场景营造） 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 2、暴雨降临（重点深化设计展项）

展示概要： 展项由“水淹城市沙盘”、海绵城市、城市地下排水系统组成，主要讲述暴雨的形成机理、危害、防御性措施等内容。内容上需和学校教案做有机结合，要求通俗易懂，要充分考虑参观者参与性、互动性和趣味性。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 沙盘、投影、模型搭建、电子拼图。 2. 展项内容： 暴雨的危害、形成机理、防御措施。 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 互动参与 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 3、雷电频发

展示概要： 展项为尖端放电实验和建筑物避雷解构组成。尖端放电实验可以让参观者进行互动参与，以此了解雷电的的形成机理和导体的尖端效应。避雷针是建筑物防雷的有效手段，它正式利用了导体尖端放电的现象来达到防雷的效果。用灯光模拟雷电经过的方式，同时配有感应灯箱来同步解读避雷针的工作原理。内容上需和学校教案做有机结合，要求通俗易懂，要充分考虑参观者参与性、互动性和趣味性。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 物理实验、道具解构。 2. 展项内容： 雷电形成机理、尖端放电现象、避雷针工作原理 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 实验参与、观看。 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 4、暴雪灾害（重点深化设计展项）

展示概要： 展项为里一个场景式剧场，将一组在暴雪冰冻天气下的受灾场景展示在参观者面前，主要通过三个重要的点来呈现暴雪灾害的影响：1.电网覆冰，对于电力系统的影响；2.交通受阻，对于交通的影响；3.给居民生活造型的影响。内容上需和学校教案做有机结合，要求通俗易懂，要充分考虑参观者参与性、互动性和趣味性。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 沉浸式场景营造 2. 展项内容： 雪的形成机理、危害、雪灾的应对。 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 观看场景、体验互动。 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 5、雾霾笼罩

展示概要： 展现”雾霾下的城市“这一概念，参观者俯瞰电子沙盘，沙盘中会布置一些导致雾霾产生的画面。了解雾霾造成的污染、雾霾形成的因素、对人体的危害、雾和霾的区别。内容上需和学校教案做有机结合，要求通俗易懂，要充分考虑参观者参与性、互动性和趣味性。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 电子沙盘、图文、模型、互动屏 2. 展项内容： 雾霾的形成因素、雾霾的危害、雾和霾的区别。 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 通过设置在触摸屏中的雾霾产生因素来控制电子沙盘中的城市污染、观看点击。 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 6、台风剧场（重点深化设计展项）、甲供展项（布展施工由其他供应商进行，本项目无须考虑）

展示概要： 本区域为高8米的相对独立的圆筒空间，需利用建筑本身的优势，设计成4D+VR的沉浸式动感剧场。剧场内布置的有遭受台风袭击的场景以及和场景相互融合的投影幕，影片的内容会是以临海城市遭受台风袭击的过程为主题。在剧场预演等候区，需设计与台风相关知识点的介绍。内容上需和学校教案做有机结合，要求通俗易懂，要充分考虑参观者参与性、互动性和趣味性。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 沉浸式场景搭建、动感座椅、VR设备。 2. 展项内容： 台风的形成过程、台风的危害、台风相关知识点（热带低压、热带风暴、台风的云图、气旋模型等）。 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 动感座椅结合VR沉浸式体验。 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

第三展区：避险与实训

### 1、野外避险（重点深化设计展项）

展示概要： 展项为介绍在气象灾害天气下野外避险相关的知识，如：泥石流逃生、在野外遇见气象灾害时候的正确避险方式等。内容上需和学校教案做有机结合，要求通俗易懂，要充分考虑参观者参与性、互动性和趣味性，需激发受众群体的探索欲。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 互动游戏、虚拟景箱、手工制作。 2. 展项内容： 泥石流逃生、野外综合避险。 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 互动参与、手工制作、观看图文。 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 2、城市避险

展示概要： 展项为介绍在气象灾害天气下城市避险相关的知识，展示雾霾天气下空气净化原理、防霾口罩的使用、保护自己的肺；将雷雨天、高温天、冰冻天三种天气情况下的正确避险方式用三个小的场景结合互动游戏让参观者了解城市户外的避险知识。 避险知识。内容上需和学校教案做有机结合，要求通俗易懂，要充分考虑参观者参与性、互动性和趣味性，需激发受众群体的探索欲。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 道具解构、互动游戏、微缩场景。 2. 展项内容： 泥石流逃生、野外综合避险。 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 互动参与、观看微缩场景。 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 3、室内避险

展示概要： 展项为介绍在气象灾害天气下室内安全用电和防火避险知识。通过微缩室内场景和透明屏的结合的方式，让参观者能够主动的去查找在雷雨天室内用电和防火的安全隐患。内容上需和学校教案做有机结合，要求通俗易懂，要充分考虑参观者参与性、互动性和趣味性，需激发受众群体的探索欲。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 微缩场景、触摸互动。 2. 展项内容： 气象灾害天气下室内安全用电和防火。 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 观看微缩场景、点击透明屏查找隐患。 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 4、气象预报系统

展示概要： 展项通过模拟一个虚拟演播系统，参观者通过参与虚拟播报天气预报制作过程的方式，了解天气预报的制作过程和预警信号的发布流程。参观者通过动画了解气象预报制作的四个步骤（观测、制作、会商、发布）。并且通过参观者互动参与的游戏设计，来扮演成一名小小气象工作者，通过设置的观测数据制作一个气象预报出来。在游戏体验界面里，将会设计出如观测所要用的道具：比如，雷达，卫星，地面观测站，制作用的超级计算机等等，让参观者了解气象科技性、先进性。了解气象的观测、制作和预警过程。同时设置一块绿扣区域，让参观者体验气象预报的发布过程。内容上要充分考虑受众年龄层，做到具有趣味性、通俗易懂。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 互动体验、绿扣合成。 2. 展项内容： 气象观测、预警、发布流程 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 互动参与气象预报制作过程，通过绿扣合成发布预报结果。 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

### 5、预警信号

展示概要： 展项通过布置艺术灯箱，让参观者识别气象灾害发布的预警等级。同时向参观者介绍浙江省智慧气象APP和智慧气象的发展情况。 展示形式与内容描述： 1.展示形式： 互动拼接屏、艺术灯箱。 2. 展项内容： 识别预警信号、智慧气象APP 3.展项技术说明（展示手法、设备、所应用的技术的说明）（实现技术、关键技术、制造工艺要求及难点）：无 展项效果图：自行设计 参与方式： 点击观看。 参考规格尺寸（长· 宽·高 mm）：自行设计

注：上述提供的概念性方案仅供各投标人参考，投标时，各投标人可以根据自己的设计理念提出优化方案并同时书面阐明理由。

### （三）主要设备品牌和技术要求：

电脑主机

主机性能：CPU不低于Intel 酷睿I7，

内存：不低于4G（DDR4），

硬盘：大于等于SSD120G，

显卡：大于等于GTX1060

参考品牌：DELL，HP，Lenovo或同等档次以上

工业显示器

面板：LG硬屏

面板尺寸：根据展项需求确定 
屏幕比例：16：9
分辨率：1920 x 1080

投影机

中小型展项：

亮度：大于等于4000 ISO流明; 
分辨率：大于等于1920*1080；
光源：激光光源

显示技术：LCD

对比度：大于等于5000：1;

参考品牌：Sony，Epson，Christie或同等档次以上

大型展项及剧院：

亮度：大于等于6000 ISO流明; 
分辨率：大于等于1920*1080；
光源：激光光源

显示技术：DLP

对比度：大于等于2000：1;

参考品牌： Christie，Sony，Barco或同等档次以上

注：以上主要设备参考品牌及技术要求与概念性方案相匹配，是为了能让投标人更好的了解采购人的采购需求及设计要求。采购人欢迎各投标人根据自身的设计方案提出更优的设备参数及设备品牌。

### （四）深化设计和制作施工具体工作要求

1.工作范围

展厅环境布展深化设计、施工，展品展项深化设计，展品展项制造，展品展项安装、调试。

2.工作阶段及各阶段的任务

2.1初步设计工作阶段

合同签订并生效后30天内提供初步设计方案，初步设计方案经甲方组织各相关部门和专家论证通过后，乙方再进行深化设计。

2.2 深化设计工作阶段

初步设计方案通过后30天内提供全部深化设计图纸和资料。

2.3 展品展项制作及布展施工

深化设计图纸经甲方审核通过后120天内完成整个展厅的布展施工和展品展项的制作安装调试，验收通过交付使用。

3.展品展项深化设计成果要求

3.1设计原则

3.1.1展品展项本身要求展示形式的节能、低碳、新颖、创新、不落俗套；

3.1.2展品展项与建筑结构的适应性；

3.1.3展品展项表现形式与展厅环境艺术的和谐统一；

3.1.4展品展项设计必须遵循初步设计方案、国家相关通用标准和行业规范；遵循防火、环保的原则。

3.2设计内容

深化设计的主要任务是在已经审核通过的初步设计展品展项描述、技术实现手段、完成的初步设计方案、设计图纸技术交底的基础上，完成展品展项与布展全部制作、施工图纸的设计工作。

深化设计的最终结果全部体现在完成图纸及相关文档资料上。

3.2.1设计图纸

(1)展品展项的三维效果图

(2)总成图（总装配图）、部件（零件）图

(3)展品展项安装基础图及要求说明。

(4)展品展项电气框图、原理图、控制信号流程图、接线图、布局图、设备、原（器）件表。

(5)展品展项相关图文板的内容设计、制作。

(6)展品展项的AV系统图、接线图及效果要求。

(7)展品展项灯光的系统图、接线图及效果要求。

(8)液压系统原理图（须标明阀件型号规格、管线规格、阀件动作顺序）。

(9)气动系统原理图（须标明阀件型号规格、管线规格、阀件动作顺序）。

（10）水系统图（须标明阀件型号规格、管线规格）。

3.2.2文档资料

- 展品展项的程序软件，所有软件的协议标准，所有设备与材料的接口标准。

- 展品展项需要的公用设施：水、气、电、网络等接口要求资料。

- 展品展项所需设备、材料、元器件明细清单包含：

材料明细表（包含种类、技术规格、品牌等）；

设备的品牌、技术参数与技术规格；

需要的备品、备件、专用工具。

- 多媒体软件的框图设计、界面设计、多媒体脚本大纲（镜号、长度、故事线内容提要、画面内容提要、分镜头效果草图、旁白、配音、观众体验、展现手法及待机画面等）。

- 展品展项功能描述、操作说明、展品展项使用说明书。

- 展品展项相关图文板的内容设计。

- 详细准确的展品展项预算清单。

- 展品展项制作计划及质量控制措施。

- 每一个展品展项的验收方法、程序、标准。

- 原型试验（如果有）的评审报告。

3.3设计要求

为了确保设计的规范原则，设计方必须按照以下设计要求进行并完成深化设计工作。

3.3.1 结构设计

（1）展品展项结构设计应满足现行的国家相关设计规范及技术要求，部分特殊展品展项结构设计（特别是大型游艺类）需由具有相关资质的设计单位来完成。

（2）展品展项结构在满足展示效果的前提下，应简洁实用、便于操作、整体性好，其重心位置和支撑状态合理，并保证展品展项具有足够的强度、刚度、在静止和运动时的稳定性和可靠性，展品展项运行过程中无触觉或视觉可感知的非功能性的明显振动。

（3）大型展品展项的设计计算书应给出静载荷和动载荷设计参数，必要时展品展项需提供动、静载测试报告。

（4）对于偏载、动荷载和重量较大的展品展项，展示设计单位应尽早向建筑设计单位提供设备基础图，以便建筑设计单位对结构设计进行调整。对于振动性大的展品展项，要设计隔振装置。

（5）应确保展品展项结构的安全性，必要时展品展项要设置安全保护装置，在误操作时也能保证观众和展品展项不受损害，使观众无法接触到危及自身和设备安全的部位。当安全和其它要求发生冲突时，应绝对服从安全第一的原则。

（6）应考虑设置维修通道和设备的通风散热口。

（7）安全装置要求：

①安全带必须有足够的强度，它与载体的固定必须可靠，开启必须有效安全；

②安全压杠必须有足够的锁紧力，其锁紧机构不宜由乘客开启，当自动开启失效时，应能手动打开；

③封闭座舱必须设有内部不能打开的两道锁紧装置，非封闭座舱门也必须设锁紧装置，锁紧装置必须灵活、可靠；

④绕支点固定轴转动的升降臂或绕固定轴摆的构件，都应有限位控制装置，限位控制开关必须灵敏、可靠；

⑤当载人设备突然断电或设备发生故障危及乘人安全时，必须设有自动或手动的紧急停车装置及疏导乘人的设施。

（8）机械传动系统

①传动皮带和滚子链应拉紧适度，其装配要求应符合GB50231中的相关要求。

②零部件用螺栓或销连接时，必须采取防松动和防脱落措施。

③展品展项中的主要销、轴应采用力学性能不低于45#钢的材料来制作，其表面硬度、抗拉、抗弯等技术参数需满足相关国家标准。

（9）所有活动的结构需可拆卸，维护方便。裸露在外的结构需采用有机玻璃、不锈钢、铝合金等材料。

（10）各种进行动态演示的展品展项，都必须保证其可靠性。各类易损件，在正常运行的情况下，其寿命不得少于12个月，特别是可让观众动手操作的展品展项，要能够经受观众高强度、高热情的使用行为和不规范的操作而不易发生故障和损坏。

(11)对于大型结构件的重要焊缝，焊接接头的基本形式与尺寸应符合GB/T985中的规定，按国家标准要求100%的进行无损探伤。

(12)展品展项结构布局、尺寸、操作方式、操作空间应符合人体工程学的各项要求，展品展项结构设计中要充分体现功能化和人性化设计。

(13)展品展项图文板设计要求

图文板内容和形式必须经过业主审查通过。

内容设计：

①展品展项操作程序；

②展品展项所提示的科学原理和实际应用；

③展品展项警戒性标识；

④和展品展项有关的其它内容。

形式设计：

①图文并茂，避免通篇文字；文字精练，切忌过长；图形不要过于复杂；

②图文表达准确,通俗易懂,形式活泼,色彩明快；

③图文表达要考虑观看对象，特别是儿童；

④中英双语。

3.3.2 原型设计

（1）为了验证展品展项在技术上的可行性、结构上的合理性，需通过原型试验获取关键技术参数，所以对于新创展品展项应做原型测试。

（2）原型制作前应先设计效果图、平面图、立面图、剖面图，根据设计图形的尺寸进行放样，然后按统一的比例进行制作。根据展品展项的实际尺寸，选择1:20、1:10等的比例制作。

（3）原型应准确反映设计意图，对于动态展品展项的原型，结构部分要使用展品展项的设计材料进行制作，其功能必须满足展品展项的设计要求。

3.3.3 造型设计

（1）展品展项的造型设计要有符合主题精神的创意，根据展示的主题内容、人文环境、展品展项特性进行展品展项的外形、色彩、材料定向定位设计，体现出展品展项的内涵。

（2）展品展项的外观造型要符合视觉规律原理，力求达到线条优雅、色彩和谐，具有艺术魅力，在满足展品展项使用功能的同时具有美的艺术欣赏价值。

（3）展品展项的造型设计要考虑结构的牢固、美观耐用、人与物的安全，达到安全、美观、经济、实用的效果。

（4）展品展项的造型应简洁明快，尽量选择无镜像反射的材质或亚光漆作表面装饰处理，以避免产生炫光影响展示效果。

（5）展品展项的表面处理应合理、耐磨，光滑无缺损、无尖棱锐角。

（6）展品展项应做出彩色三维效果图，大型的或复杂的动态展品展项应提供彩色动态三维演示。

（7）展品展项饰面材料的光洁度应达到设计要求，表面色彩应符合设计的色板。

（8）展品展项造型设计要接受布展设计单位的统一协调指导。

    - 材料选用

(1)展品展项设计使用材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定，进行采购。并应有产品合格证、材质证明书。

(2)严禁使用国家明令淘汰的材料。

(3)展品展项设计使用的各种材料要求达到环保E1级，大量使用的主材料要有厂家相关送检报验合格证。

(4)展品展项制作用木材、织布、橡胶、装饰等制作材料一律选用B1级防火材料。材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

(5)要求装饰施工中大量使用的主材料，在设计图纸中注明，主材在购买前须将三家主材样品送业主审核批准后方可购买、购买后的主材进场前还要甲方进行检验方可进场。

(6)防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证、检验报告和出厂证明。

(7)展品展项结构上使用的碳素钢、不锈钢、工程塑料等材料其抗拉、抗压、抗弯强度，断面延伸率、冲击韧性、表面硬度等机械性能要符合相关的国家标准。

(8)装饰材料在三年内不得出现明显变质，表面装饰的涂覆材料在3年内不得出现起皮、脱落和明显退变色。

(9)展品展项照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔。

(10)展品展项外部如采用铝合金材料，需做阳极氧化处理。

(11)展品展项如采用易蛀、易腐材料，要进行防腐、防蚀处理。

(12)玻璃钢材料应保证其阻燃性，并达到B1级防火等级。展品展项制作不允许有浸渍不良、固化不良、气泡、切割面分层、厚度不均等缺陷，表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹、皱纹、不平、色调不一致缺陷。用于展品展项的玻璃钢材料厚度大于2毫米。

(13)展品展项表面材料选择要尽量避免由于色彩和光辐反射等导致的视错觉引起安全问题，同时要考虑材料的耐磨性。

(14)展品展项中使用的镜子应采用安全玻璃。当镜子采用普通玻璃时，镜子宽度在0.1米以内时，玻璃厚度应不小于6毫米；镜子宽度在0.1-1米时，玻璃厚度应不小于8毫米。

    - 设备选用

(1)展品展项设计选用的一般通用机械、电器设备和标准机电产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。对于国家强制性规定3C认证的产品，必须有“3C” 认证标志。

(2)对于非标准机电产品，应有质量验收标准、产品合格证、质量检验报告等完整的质量保证资料。

(3)展品展项的设备应易于维护、维修，维修空间具有较好的开敞性，易损件应为易购件、通用件，避免使用非标产品。

(4)用于操作的按键、手轮、手柄等应尺寸合理，操作界面人机关系友好，方便操作使用。展品展项操作按键的种类、规格应尽量统一。

(5)用水展品展项，根据建筑提供的相关条件和技术参数，要合理进行展品展项用水的工艺设计，同时还要考虑方便换水和清洗容器，并且要对其储水设施按建筑设计规范要求做防渗处理，达到室内游泳池工程的防水要求。

(6)展品展项的供电系统应设有独立的漏电保护开关，漏电保护开关设置在专用的开关箱内，且便于观察和维修。漏电动作电流符合国家标准的相关规定。

(7)设备的金属外壳应可靠接地，系统重复接地电阻、系统电气绝缘电阻要符合现行国家相关标准规定。

(8)设备的控制箱必须设有通风和散热装置，对易于发热的电气部件、元器件应采取规范合理的散热措施。

(9)所有展品展项必须有停电应急措施，确保突发停电时设备和人员安全、人员疏散，以及供电后的系统复位。

（10）有电磁辐射的展品展项，其设备各项参数指标和防护措施均要符合国家的有关规定。

（11）展品展项设计要保证设备运行的噪音一般不得高于65dB，并采取隔声、吸声、消声等措施，减少设备的噪音和多次反射声对观众听觉的影响。

（12）小型剧场地面、布景、内部墙面和天花板应选强吸声材料，空场混响时间应小于1秒。墙壁和门应选用隔声、隔震材料，以避免声干扰。

（13）投影屏幕亮度需要灯光配合时，屏幕前应无直达光。

（14）声音与图像同步，声音和图像技术参数（视频、音频、帧频、格式、视频分辨率和长度）要符合相关国家标准的要求。

（15）对于展品展项照明要有立体感，对于大型展品展项适当采用局部照明或混合照明。

（16）压力容器和压力管道的设计应符合相应的国家标准和《压力容器安全技术监察规程》。

（17）液压、气动系统设计应符合国家相关标准。

（18）液压、气动装置应设有不超过额定工作压力1.25倍的双过压保护装置，还必须设置监控工作系统状况的仪表。油缸或气缸执行机构行程的起端点必须设置限位装置。乘人部分由油缸或气缸支撑升降时，为防止压力管道、胶管及泵等损坏产生急剧下降，应设有保险装置。

（19）空气压缩机在选型上除保证工作压力、流量等技术参数外，要选择低噪音的机型。

（20）气、液管路和容器应无泄漏，元件更换、运行介质加注易行、安全，排放和防护符合国家有关规定。

（21）展品展项的水、电、气、声、光、数据、通信等接口，要在原理图和施工图上注明管、线的型号、规格、连接方式、位置尺寸及消耗能量。

（22）展品展项中的电缆需规范布线，保证安全距离或按标准设置阻燃隔离层,对布线易损部位要采取特别保护措施。电缆截面容量应满足使用要求。

（23）对于运动精度要求高的展品展项，其驱动系统应考虑选用伺服电机系列产品。

（24）自动控制类展品展项要预留外网通讯接口，与科技馆的展品控制中心通讯，便于展品控制中心对展品展项的开、关控制和展品展项运行状况监控。

3.3.6 使用空间设计

(1)展品展项几何尺寸、重量必须满足建筑楼板（地面）设计载荷、层高等相关要求。

(2)展品展项的外形尺寸设计要根据展厅的实际情况，合理利用空间，大型展品展项的设计应充分考虑建筑通道、货梯的有关参数，要便于运输、搬运和组装。

(3)展厅楼地面设有专门给排水点，凡是有给排水要求的展品展项，安装位置尽量靠近给排水点。非大型设备的重要管线和需找坡的排水管线，一般不得在楼板上打孔。特殊情况下，请提前与建筑方面协商解决。

(4)展品展项设计的隔墙和小空间不宜做到顶，隔墙和小空间的下部需增设百叶回风口，要保证空调系统设计要求的回风量。

(5)展厅内如出现密闭空间的展品展项，有关空调系统和机械排烟装置由展品展项设计解决。

(6)在展厅钢结构上吊挂大型展品展项，展品展项设计单位要向建筑设计单位提供展品展项的吊挂重量、吊挂节点位置等技术参数，与建筑设计单位进行协调。

(7)展品展项设计师应该参照展品展项周围强、弱电与网络线插口位置尺寸，在展品展项平面布置图上标明所有的电力、压缩空气和数据线的位置。

3.3.7 安全和环保

(1)展品展项的设计应绝对服从安全第一的原则，平面布局首先要考虑人流通道，保证展厅内任意点的人员进入疏散通道门的距离不超过30米。

(2)展品展项的设计中，不得将消火栓与展品展项混为一体，消火栓四周的装饰色彩应与消火栓的颜色有明显区别。展品展项与消火栓之间直线距离＞1.5米。

(3)满足GB4064－83《电气设备安全设计导则》等有关电气安全的国家规范。

(4)展品展项演示所使用的各种材料（包括气、液等）应符合国家有关环保标准，不得给人员、设备和环境造成危害。

(5)设有化学试验的展室或展台应设机械排风系统。展品展项在演示过程中，当排放有毒、有害液体成份，且不能达到排放标准时，应单独设置污水处理设施。

(6)对于激光和紫外线的设备，要有可靠的防护措施，以免人员受到照射。

(7)对于环境投射灯光和展品展项照明灯饰，光强要适中，不应使人产生眩目感、闪烁感，避免光污染。

(8)遇水会引起燃烧、爆炸的展品展项及设备不得敷设在给排水管道的上面。

(9)展品展项在陈设和使用过程中，尽可能不产生有害气体、液体和固体废弃物。

(10)用水展品展项地面要铺设防滑材料，确保人员安全。

(11)展品展项灯光设计中避免大面积使用白炽灯，尽量采用高效节能灯（金属卤素灯）和LED灯。

(12)展品展项电气设计中，对大负荷电气设备尽量采用变频装置。

(13)展品展项电气设计中必需采用三相五线制设计；展品展项金属结构、外壳必须保护接地设计。

(14)所有可操作和接触的展品展项，其被观众的手、脚、头等身体接触的部位，必须考虑可能会出现的各种机械伤害并做出保护设计。

(15)所有展品展项不应露出锐利边缘或锐利尖端，以及其他可伤害手指、腿脚等身体部位的危险部件，不得已露出时应做圆滑卷边处理。

(16)对于外露的零件（例如螺母、螺钉等）要设法保护，防止对参观者带来伤害。

(17)对于运行中发生位置移动的展品展项，或者展品展项的运动部位，如驱动机构、动力传动链及皮带等，要设有安全防护罩（网或栏），防止对参观者带来伤害。

(18)特种设备一定要通过特种设备监察检验部门审核颁发的特种设备安全使用证书。

    - 特殊要求

(1)对于互动参与性的展品展项，要为老人、儿童、残疾人提供方便，体现功能化和人性化设计。

(2)儿童展品展项设计，其内容、形式、布景及所使用的材料要从生理上、心理上充分为儿童考虑，有益于儿童的身心健康。

(3)儿童展品展项的结构设计，除满足上述国家相关设计规范及技术要求外，还应满足国家关于儿童安全的现行标准、技术规范。

(4)儿童展区电器产品，除执行有关安全标准的规定外，必要时应提供保证儿童安全的附加设计。

(5)童车类设计执行GB6615-2003《国家玩具技术安全规范》、GB14141-1993《儿童三轮车安全要求》等相关标准。

(6)儿童的化装、演示服饰，包括供儿童穿戴的头饰和其他穿着的玩具，需按国标的相关要求进行燃烧测试。产品包装时，应设“切勿近火”的警示说明。

(7)儿童展区用水展品展项设计还要充分考虑参观儿童的安全问题。

(8)对可预料因儿童误用而发生的危险应提出警告，安全标志的要求执行GB/T 13433-1993《产品标准中有关儿童安全的要求》中的相关条款。

(9)适合盲人参与的展品展项（例如录音）要考虑盲人参与方式的设计。

3.4 提交设计图纸和资料的形式和数量

深化设计成果验收阶段提交

1.设计图纸

(1)展品展项的设计图和系统图、原理图等2套，均为A2幅图，并同时提供AutoCAD电子文档。

(2)展品展项的三维彩色效果图2套，均为A2图幅，并同时提供电子文档（图片以jpg格式）。

2.文档资料

文字资料2套，并同时提供电子文档（文本以doc格式）。图片、照片资料6套，均为彩色A4，并提供电子文档（文本以doc格式，图片jpg格式）。

第五章  合同主要条款

合同编号：

买方：        （以下简称“甲方”）

卖方：       （以下简称“乙方”）

根据《中国人民共和国合同法》，乙方向甲方提供本协议所列设备及安装，经甲方和乙方协商一 致，达成如下协议。

一、合同概况：

1.合同标的展品展项：

2.合同金额：

3.地点：

二、下列文件均为本合同的组成部分

1.合同条款

2.合同条款附件

①质量保修书

②投标文件

3.中标通知书

4.合同文件

5.投标文件

三、考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此承诺按照合同的规定向甲方提供展项和服务，并修补缺陷。

四、考虑到乙方提供的展项和服务并修补缺陷，甲方在此承诺按照合同规定的时间、方式和币种向乙方支付合同价款或其他按合同规定应支付的金额。

本合同自   年  月   日开始实施，至   年 月    日完成。

本合同一式五 份，甲乙双方各执二份，鉴证方一份。

甲方： （签 章）                            乙方：（签 章）

住所：                                      住所：

授权代表人： （签 章）                      授权代表人： （签 章）

开户银行：                                  开户银行：

帐 号：                                     帐 号：

邮 编：                                     邮 编：

电 话：                                     电 话：

本合同签订于：     年   月   日

鉴证方：

二、合同条款

1．定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

① “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、 附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

②“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

③“展品展项”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切产品、设备和/或其它材料。

④“服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴 随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

⑤“合同条款”系指本合同条款。

⑥“甲方”系指在合同专用条款中指明的购买展项和服务的单位。

⑦“乙方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下展项和服务的公司或其它实体。

⑧“项目现场”系指本合同项下展项安装、运行的现场，其名称在合同条款中指明。

⑨“天”指日历天数。

2．适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3．标准

3.1 本合同下交付的展项应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则 应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4．使用合同文件和资料

4.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第 4.1 所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第 4.1 条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

5．专利权

5.1 乙方应保证，甲方使用该展项或展项的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6.乙方承包范围包括但不限于以下方面的内容：

6.1 展品展项深化设计内容：

乙方在中标后 30 天内提供初步设计方案，初步设计方案经甲方召集相关部门和专家论证通过后，乙方再进行深化设计。深化设计的主要任务是在已经审核通过的展品展项描述的基础上，完成展品展项与布展（图文板）全部施工图纸的设计工作。深化设计的最终结果须全部体现在完成图纸 及相关文档资料上。

1.设计图纸

(1)展品展项的三维彩色效果图

(2)总成图、部件图、零件图（图纸说明栏须标明材质、规格型号、单重、数量），总成图、部件图须标注组件代号并在说明栏中注明各组件名称、数量。必要的须采用剖视图。

(3)展品展项安装基础图须说明展项载荷及展项所需用电、用水、网络等技术参数和所需接口方位尺寸以供给布展公司进行基础设计。

(4)展品展项电气框图、原理图、控制信号流程图、接线图、布局图、设备、原（器）件表。

(5)展品展项的 AV 系统图、接线图及效果要求。

(6)展品展项灯光的系统图、接线图及效果要求。

(7)液压系统原理图（须标明阀件型号规格、管线规格、阀件动作顺序）。

(8)气动系统原理图（须标明阀件型号规格、管线规格、阀件动作顺序）。

(9)给排水系统图（须标明阀件型号规格、管线规格）。

(10)说明牌图纸（须包括说明牌中的中英文文字内容、字号、位置）。

2.文档资料

(1)展品展项的程序软件，所有软件的协议标准，所有设备与材料的接口标准。并应为全部软件 作备份支持，包括正版软件、完全注释源码，文件名单，目录和操作系统的目录。

(2)展品展项需要的公用设施：水、气、电、网络等接口要求资料（供布展进行布管施工设计）。

(3)展品展项工程所需设备、材料、元器件明细清单（按照“常设展览通用性设备指定品牌目录” 进行采购），包含：

A.材料明细表（包含种类、材质、规格型号、品牌、数量等）；

B.设备的品牌、技术参数与技术规格、合格证或检验证明；

C.需要的备品、备件、专用工具。

D.多媒体软件的框图设计、界面设计、多媒体脚本大纲（镜号、长度、故事线内容提要、画面内容提要、分镜头效果截图、旁白、配音、观众体验、展现手法及待机画面等）。

E.展品展项功能描述、操作说明、展品展项使用说明书（包括展品展项的保养维修手册）。

F.展品展项相关图文板的内容设计（须提供给布展公司作图文板平面设计及制作）。

G.详细准确的展品展项预算清单。

H.展品展项制造计划及质量控制措施。

I.每一个展品展项的验收方法、程序、标准。

J.原型试验（如果有）的评审报告。

K.展品展项内部主要零部件的生产制造商，包括供货商的名称、负责技术人员名称及地址。

6.2 展品展项制造阶段工作内容：

(1)编制展品展项的加工工艺方案；

(2)展品展项材料设备的报审报验；

(3)展品展项实体加工、组装；

(4)展品展项的控制软件和多媒体视频的制造和调试；

(5)展品展项整体调试；

(6)接受出厂验收，保证验收合格。

6.3 展品展项安装、调试要求 展品展项承包商在施工现场进行展品展项安装过程中要遵循深化设计成果与业主和监理的要求进行，并接受布展公司的管理和指导。

1.安装准备工作

(1)展品展项承包商安装施工前应充分做好以下技术准备工作：

①施工技术文件准备。

②施工现场作业环境的技术准备。

③参与设计图纸会审和技术交底。

④编制施工组织和施工安装调试方案。

⑤编制施工技术、安全技术交底和上岗人员的资格认定。

⑥编制材料、加工机具、检测器具的使用计划。

(2)设备开箱与清点

①箱号箱数以及包装情况。

②设备的名称型号和规格。

③装箱清单设备技术文件资料及专用工具。

④设备有无缺损件表面有无损坏和锈蚀等。

2.展品展项安装、调试控制

(1)展品展项机械设备安装要求

①基础(平台)放线控制。

②设备基础检验控制。

③设备与基础连接控制。

④机柜（架、座）制作要求、固定（含整体、解体组装）、接地保护的要求。

(2)展品展项电气设备安装要求

①主要设备、材料进场验收。

②配合布展施工单位工程预留预埋。

③检查并确认土建工程是否符合电气安装条件。

④电气设备就位固定，接地保护的要求。

⑤电线、电缆、导管、桥架等贯通。 f 电线穿管、电缆敷设。

⑥电线、电缆绝缘检查并与设备器具连接。

⑦做电气交接试验。

3.展品展项特种设备的安装

(1)特种设备定义是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器 (含气瓶，下同)、压力管道、 电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。

(2)许可制度的实施《特种设备安全监察条例》第 17 条规定：锅炉、压力容器、起重机械、客运 索道、大型游乐设施的安装、改造、维修必须由依照本条例取得许可的单位进行。

(3)特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前，将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

4.现场材料、设备和元器件的管理控制

(1)材料、设备和元器件的采购要符合有关规定，进行报审和进场核验程序，并报请监理认可。

(2)设备和元器件运输到达现场后，应组织人员按规定要求进行验收，包括按进货检验程序规定对设备包装物的外观检查和按存放、开箱检查规定对设备安装前验收。

5.展品展项调试控制

展品展项调试前，展品展项承包商必须编制的调试方案及调试规程，并经相关各方签署同意。

(1)调试条件的控制

①展品展项及其附属装置、各种管路、软件等均应施工或安装完毕，施工安装记录及资料齐全。

②展品展项的精平和几何精度经检验合格，电气控制、网络控制、AV、灯光、水、液压、润滑、气等附属装置均检验合格，并应符合调试要求。

③参加调试的人员，应熟悉展品展项的构造、性能、技术文件，并应掌握调试操作规程及其试运转操作。

④展品展项及周围环境应清扫干净，展品展项附近不得进行有粉尘的或噪音较大的工作, 展品 展项附属装置清洁度经检查符合规定。

(2)单机空负荷试运转要求

展品展项空负荷试运转应在联合调试合格后进行, 应按展品展项技术文件规定的空负荷试验 的范围和程序，试验各运动机构的启动、变速、换向、停机、制动和安全联锁等动作，均应正确、灵敏、可靠，其中连续运转时间和继续运转时间应符合展品展项技术文件或相上规范的规定。空负荷试运转中，应进行展品展项及其附属装置及控制系统的运行现象检查，并应做好记录。

(3)展品展项性能试验

①展品展项性能试验注重考查展品展项和各种装置的性能和协调性，整个展品展项设计的合理性，考察各种资源的保障能力，考查展品展项的效果和质量是否达到设计要求等。

②展品展项性能试验要由低速到高速，参与者由少到多，相关负荷要循序渐进增加，系统调试应分部调试，而后系统整体调试。如暂时有问题，则应仔细分析各方面的原因逐一解决；一旦合格应稳定设备运行参数和工艺条件，继续考核其稳定性。

③展品展项性能试验合格标准是运行良好，工作稳定，展品展项性能符合设计要求，各辅助系统、控制系统工作稳定，性能良好。

6.4 提供展品展项必须的备品备件、消耗品和专用工具

6.5 展品展项的试运行

6.6 质保期内展品展项维护保养工作等

6.7 提供展品展项的预验收和竣工验收等档案资料

6.8 对甲方的工作人员进行展品展项的维修、操作培训

6.9 提供必要的质量、消防、环保、安全监督部门对展品展项或其部件的检测证明

6.10 展品展项深化设计和制造工作。

6.11 完成所有展项的集中控制系统，实现一键开关机功能，并配合布展单位完成展馆整体集中控制系统。

7、质量要求

本项目必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和相关的工程技术规范、规定及标准的要求。

7.1 展品展项深化设计质量要求

展品展项深化设计应该充分理解公共空间的定位和理念，设计要有创意，同时要对展品展项所 要反映的科学原理和艺术涵义进行明确的展示。展品展项应遵循安全、可行、实用、经济、美观的 原则；深化设计文件必须完整、正确、清晰；深化设计成果达到能直接用于制造、安装、调试的深 度，并能顺利通过甲方组织的深化设计成果验收。

(1)“完整”是指每次交付的设计文件是符合合同及附件的规定、符合相关工程设计规范要求的、满足行业及国家标准的全部设计文件。

(2)“正确”是指每次交付的设计文件均符合法律、法规、政策、标准、规范及各阶段设计要求 的规定；同时保证设计的科学原理、基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数 的选用正确，构造合理，各专业设计协调统一。

(3)“清晰”是指交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

(4)展品展项通用性设备及材料选型按照采购文件（第六章 采购内容与技术要求）执行，指定的参考品牌或型号仅起指导作用，中标人可选用技术参数、性能等同于或高于指定参考品牌或型号 的其他替代品牌或型号。

7.2 展品展项制造质量要求

(1)符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；

(2)符合经监理单位和甲方审批通过的深化设计图纸要求；

(3)符合采购文件规定的展品展项功能需求和展示效果要求；

(4)符合制造阶段各项检验的质量标准。

7.3 安装调试质量要求

(1)符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；

(2)展品展项安全可靠、运行稳定、美观实用，符合节能环保的标准；

(3)提供相关的检验证书及/或准用证书；

(4)符合甲方认可的展品展项验收标准。

7.4 备品备件及专用工具的质量要求 乙方必须根据展品展项的特点，提供至少能够满足三年保证展品展项正常运行所必需的易损件、易耗品、必备件等备品备件及专用工具。保质期内易损件、易耗品、必备件等备品备件及专用工具 由乙方根据需要提供，第三年根据质保期发生的数量提供。并保证质量达到要求。

8.工期

8.1 完成安装、调试、预验收时间：    年  月    日

8.2 关键工期节点

1)     年    月   日前完成并提交展品展项的深化设计图纸、多媒体预演和施工图预算资 料（工期：   日历天）；

2)     年    月   日前完成展品展项制造出厂验收（工期：  日历天）；

3)     年    月   日前完成安装、调试、预验收（工期：  日历天）；

4)     年    月   日前完成试运行（工期：   日历天）。

关键工期节点和竣工日期为硬性工期，乙方必须按照上述关键时间节点编制展品展项深化设计、 制造和安装调试实施进度计划，并采取一切有效措施保证进度计划的实施。

9.项目的检查与验收

9.1 深化设计的中期检查及最终审核甲方在项目的深化设计过程中对乙方的设计进度及质量进行中期检查。乙方按甲方通知的时间汇报，并与布展施工单位进行交流。

(1)甲方组织相关单位和专家对深化设计进行审核，乙方须提交两套文本资料，并提供电子文档。

(2)深化设计审核合格后，乙方按合同要求提交合格的深化设计成果资料，甲方将签发深化设计验收合格证明。

(3)深化设计审核不合格时，乙方应在甲方规定的时限内进行整改和完善；整改完成后再次向甲 方申请进行深化设计评审。

(4)深化设计经第二次审核仍不合格，甲方有权解除合同，乙方须承担本合同规定的相应违约责任。

9.2 展品展项制造控制与管理

展品展项制造承包商在展品展项制造过程中要按业主和监理的要求进行，并接受业主、布展公司的效果指导。

1.监造控制

(1) 展品展项制造承包商应该有完善的质量保证体系，有明确的质量方针、切实可行的程序文件和质量保证手册，确保质量体系有效的运行，并具备完整的质量体系运行记录。

(2)监理工程师要审查制造企业质量管理体系文件、质量体系运行情况，检查针对展品展项所制定的质量检验计划、检查质量管理体系中的组织机构，以保证展品展项质量处于受控状态。

(3)展品展项承包商应编制展品展项制造工艺方案，统筹制造全过程。对于技术复杂或采用新材料、新工艺的展品展项应编制专项制造工艺方案。

(4)技术状态审查

①监理工程师要审核承包商的加工工艺文件，确定质量监理控制点，并根据质量监理控制点的重要程度和特点将其分成文件见证点、现场见证点、停止见证点。

②监理工程师对大宗原材料要审查出厂合格证、原材料的质量保证书和理化实验报告等。如原材料数量、金额较大，应对生产厂进行实地考察。

③对展品展项关键零部件加工所用的原材料，展品展项承包商除提供必要的原始质保资料外，监理工程师还要对材料进行复验。

④监理单位对外购件要审查出厂合格证，有性能要求的要附有质保书或实验报告。对需具备设备许可证的设备，要有许可证的编号。

⑤监理单位要审查展品展项承包商加工设备的类型、技术参数、数量是否满足制造需要。

2.展品展项制造实施过程控制

(1)凡列为质量监理控制点（包括文件见证点、现场见证点、停止见证点）的监理对象，要进行 监督检查，如达不到质量要求，监理工程师有权责令返工。

(2)设计变更控制。

(3)质量事故的处理。

3.展品展项在制造过程中发生质量问题，监理工程师可暂停制造，责令展品展项制造商分析事故原因，根据事故不同情况、不同性质、不同程度提出相应的处理办法。为了保证展品展项的制造质量，承包商应严格按图纸、检验标准进行制造，如出现下述情况之一，总监理工程师有权在征 得业主的同意后发出停工令，停工损失由承包商承担。

(1)重要设备的部装、和总装未经检查验收；

(2)未经监理工程师审查同意，擅自进行工艺文件变更或图纸修改；

(3)材料、构件质量不合格或无质量证明擅自使用；

(4)制造操作严重违反规定，经监理工程师指出无明显改进；

(5)已发生质量事故，未经分析处理，继续制造；

(6)工程质量出现明显异常，原因不清，又无可靠改进措施，质量无法保证。

4.承包商接到工程停工令后，应按质量事故处理程序进行整改，然后提出复工申请，经监理工程师检查认可后，由总监理工程师签发复工令。

5.制造中期检查：

展品展项中期检查由业主、监造监理联合进行。将对承包人的所有制造进行检查，包括但不限于：

A.展品展项制造进度。

B.展品展项制造质量。

C.机械制作。

D.外购及自行加工的设备、材料、配件。

E.展品展项外观。

F.展品展项颜色。

G.多媒体软件的编写。

H.多媒体节目的制造。

I.电气控制软件的编写。

J.展品展项有关的隐蔽项目。

K.下一步制造计划及质量控制措施。

制造中期检查不合格时，展品展项承包人应按业主提出的意见进行整改和完善，整改完成后向业主申请再次进行制造中期检查。

9.3 展品展项的出厂和进场安装

1.展品展项制造完成后，在包装运输前要进行出厂检验。出厂检验由业主、设计公司、展品展项承包人和监理人员联合进行。

出厂检验前，所有的展品展项均应在制造工厂调试运行，并具有详细的调试运行记录。出厂检验包括但不限于以下内容：

(1)展品展项实物是否与深化设计一致；

(2)展品展项外观；

(3)展品展项尺寸；

(4)展品展项材料；

(5)展品展项所有管线的连接；

(6)展品展项所有零部件的连接和焊接；

(7)展品展项预留接口；

(8)展品展项调试运行记录；

(9)展品展项使用手册；

(10)展品展项维护手册；

(11)视频、音频文件；

(12)展品展项所使用的软件。

出厂检验不合格时，展品展项制造承包商应按业主提出的意见进行整改和完善；整改完成后再次申请进行出厂检验。

出厂检验合格后，承包人须提供所有展品展项的书面文件以及电子版本，同时提供所有的运行软件、控制软件和所有软件部分的源代码。

2.展品展项出厂需提交的技术文件及资料

展品展项制造承包商提交的图纸包括（不限于）：

(1)展品展项机械总装配图、零部件图；

(2)电气系统的方框图、原理图、布线图和设备布置图；

(3)液压、气动原理图、设备布置图和说明书；

(4)设备安装图；

(5)展品展项设备操作和维修说明书等。

展品展项制造承包商提交验收的资料包括（不限于）：

(1)设备所使用主要材料的出厂合格证书和实验报告；

(2)标准机电产品的出厂合格证书；

(3)主要机械加工件的检验合格证书；

(4)钢丝绳及其附件、链条、高强螺栓和其他受力元件的出厂合格证书；

(5)重要结构件焊接质量检验资料；

(6)液压元、器件及其附件的产品合格证书；

(7)国家强制性要求检验的各种设备和器件的检验证书；

(8)专用工具及说明书；

(9)安装及操作说明书；

(10)出于安全因素补充提供的其它附加资料或文件等。

3.所有展品展项需经监理单位检查出具合格证明后出厂。

4.乙方须按照监理单位发出的《展品展项进场安装通知》，在监理单位的统一协调和管理下组织展品展项进场安装。

9.4 预验收、试运行和竣工验收

(1)预验收：展品展项安装调试完成后，甲方组织相关单位对展品展项进行预验收。预验收合格 后展品展项进入试运行阶段。

(2)展品展项的试运行为预验收合格后二个月。

(3)竣工验收：在试运行结束，乙方提交完整的竣工资料和验收申请后进行。

(4)甲方在乙方提出验收申请后组织验收。

(5)未通过竣工验收的展品展项，其风险责任由乙方承担。

9.5 展品展项资料的提交

（1）展品展项资料包括：

①深化设计内容完成后，乙方提交深化设计所有资料供甲方审核，最终深化设计资料在深化设 计审核通过后提交。

②材料和设备的出厂合格证、使用许可证、特种设备的安全检测证明文件等在展品展项进场前提交。

③竣工资料包括：展品展项制造、安装调试过程中产生的变更（修改）的文件、图纸、造价、经济技术签证等资料。竣工资料在向甲方提交竣工申请时一并提交。

（2）最终成果资料提交的要求 A 设计图纸

①展品展项的设计图和系统图、原理图等 4 套，均为 A3 幅图，并同时提供 AutoCAD 电子文档。

②展品展项的三维彩色效果图 4 套，均为 A3 图幅，并同时提供电子文档（图片以 jpg 格式）。

（3）文档资料

文字资料 4 套，并同时提供电子文档（文本以 doc 格式）。图片、照片资料 6 套，均为彩色 A4， 并提供电子文档（文本以 doc 格式，图片 jpg 格式）。

10.履约保证金

10.1 履约保证金额为合同总价的10%（其中：工期保证金占履约保证金的40%、质量保证金占履约保证金的30%、廉政保证金占履约保证金的30%），以现金、支票、汇票的方式提交。

10.2 签订合同后，如乙方不按双方合同约定履约，则没收其部分或全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿从应支付的进度款中扣除。

10.3 履约保证金用于支付乙方未按约履行合同约定义务应承担的违约金和赔偿给甲方的损失。若有乙方应付甲方违约金或应赔偿甲方损失的情形的，甲方有权在履约保证金中直接扣除。

10.4 如发生扣除履约保证金情形的，乙方应在接到招标人通知后3天内将履约保证金补足。

10.5 若无违约违纪情况发生，履约保证金的70%在工程验收合格后予以退回（无息），剩余30%的廉政保证金在工程验收合格后6个月后予以退回（无息）。

11.质量保修

11.1 质保期为项目竣工验收合格后 24 个月。展品展项、设备、材料、零部件或软件在项目竣工验收后，连续 6 个月运行期内出现两次故障（非人为因素导致展品展项无法正常使用），则该展品展项、设备、材料、零部件或软件的质量保证期自第二个修复日起按 24 个月重新起算。

11.2 保修期内,乙方须按规定完成以下工作，否则甲方在其质量保证金中扣除相关费用：

（1）提供展品展项的免费维修服务。

（2）在收到甲方维修通知的4个小时内做出答复，并提出处理意见和维修措施，48小时内必须到场。一般故障3日内修复，重大故障5日内修复，规定时间内未完成修复的，乙方须提出书面报告，并经甲乙双方确定修复日期。如给甲方造成损失，乙方应据实赔偿。

（3）保修期内,乙方应按保修约定对展品展项进行保养。

12．检验和测试

12.1 甲方或其代表应有权检验和/或测试展品展项，以确认展品展项是否符合合同规格的要求， 并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行 这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

12.2 检验和测试可以在乙方或制造厂的所在地、交货地点和/或展项的最终目的地进行。如果 在乙方或制造厂的所在地进行，乙方应免费为甲方的检验人员提供工作条件,包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

12.3 如果任何被检测或测试的展项不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该展项，乙方应更 换被拒绝的展项，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 甲方在展项到达最终目的地后对展项进行检验、测试及必要时拒绝接受展项的权力将不会因为展项在从乙方或制造厂启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

12.5 在交货前，乙方或制造厂应对展项的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明展项符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

13.包装和运输

13.1标志要求

展品包装的外表面,必须具备明显标志, 字迹清晰，醒目牢固,不褪色，以显示包装内部物质。标志应包括下列内容:

运输指示性标志：

| 收货单位： |  |
| --- | --- |
| 主题展厅： |  |
| 展区： |  |
| 展品展项名称： |  |
| 展品展项编号： |  |
| 制作单位： |  |
| 总件数： | ______ 件 第 _____ 件 |
| 净重： | ___________公斤 毛 重:__________公斤 |
| 尺码： | 长______宽______高______ (CM) |
| 备注： |  |

按展品的特点，对于易碎、需防湿、防颠倒等商品，在包装上用醒目图形或文字，标明“小心轻放”、“防潮湿”、“此端向上”等等。大件物品须使用机械设备起落，应注明起吊线和重心位置。

警告性标志。对于危险物品，例如易燃品、有毒品或易爆炸物品等，在外包装上必须醒目标明，以示警告。

14包装和运输

14.1包装要求

（1）按GB/T19451-2004《运输包装设计程序》及GB/T13385-2004《包装图样要求》对产品进行外包装设计，包装材料应符合展品有关标准的规定,其质量应当与用途相适应。

（2）包装箱内展品严格按照GB/T5048-1999《防潮包装》、GB/T7350-1999《防水包装》及GB/T4879-1999《防锈包装》进行处理。

（3）对人身可能造成伤害的部件或对展品可能造成损坏的部位，应设置安全防护装置。

（4）对有特殊要求的展品进行必要的堆码试验、跌落试验、起吊试验、淋雨试验等。

（5）展品展项包装材料(包括内部填充物)必须选用阻燃材料。

14.2运输要求

（1）拟订运输计划，包括运输前的准备工作、运输时间、运输方式、人员安排等。

（2）做好装箱发运前检查，包括：运输展品是否符合GB/T16471-1996《运输包装件尺寸界限》及GB/T18923-200《运输包装件质量界限》要求，产品使用说明书，合格证，装箱单。资料是否完整。

（3）采用集装箱运输的展品，应符合集装箱运输的要求，集装箱的外型尺寸、重量和最小内部尺寸分别符合GB1413—78《货物集装箱外部尺寸和重量系列》和GB1834—80《通用集装箱最小内部尺寸》的有关规定。

（4）制造商应为展品展项购买全程运输和中途存放保险。如展品发生意外情况，可向其保险公司办理索赔手续。

（5）制造商应承担展品展项的卸货、启封、和安装。

15.运输和保险

15.1 乙方负责办理将展项运抵合同文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合 同总价中。

15.2 乙方应向保险公司以甲方为受益人投保发运合同设备价格 110%的运输一切险。

16.伴随服务

16.1 乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“采购内容与服务要求”规定的 附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供展项的现场组装和/或试运行；

（2）提供展项组装和/或维修所需的工具；

（3）为所供展项的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供展项实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在乙方或制造厂和/或在项目现场就所供展项的组装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。

16.2 如果乙方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在展项的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过乙方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

16.3 乙方应提供“采购内容与服务要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

17.备品备件

17.1 正如合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）甲方从乙方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时 间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

17.2 乙方应按照招标文件中的规定提供所需的备品备件。

18.保证

18.1 乙方应保证合同项下所供展项是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，展项应含有设计上和材料的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部展项没 有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。

18.2 本保证应在合同展项最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同展项到达最终目的地后的一定期限内保持有效（上述期限见合同专用条款），以先发生的为准。

18.3 甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内所发现的缺陷。

18.4 乙方收到通知后应在合同规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的展项或部件。

18.5 如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

19.合同工期：自签订合同之日起7个月。

19.1初步设计工作阶段

合同签订并生效后30天内提供初步设计方案，初步设计方案经甲方组织各相关部门和专家论证通过后，乙方再进行深化设计。

19.2 深化设计工作阶段

初步设计方案通过后30天内提供全部深化设计图纸和资料。

19.3 展品展项制作及布展施工阶段

深化设计图纸经甲方审核通过后120天内完成整个展厅的布展施工和展品展项的制作安装调试，验收通过交付使用。

20.付款

20.1 合同签订生效后 7 个工作日内，支付合同总价的 20%。

20.2 第二期支付（进度款） 乙方按合同要求提交深化设计成果和施工图预算，经监理单位审核报甲方批准后，乙方再向甲方申请付款。甲方收到乙方的支付申请和正式发票并经审核无误后二十天内向乙方付款，第二期付款金额为合同中标价款的百分之二十（20%）；

20.3 第三期支付（进度款） 在展品展项安装调试完成，达到试运行条件，并经甲方预验收合格，乙方提交齐全部工程竣工资料后，乙方向甲方申请付款。甲方收到乙方支付申请和正式发票并经审核无误后二十天内向乙方付款，第三期付款金额为合同中标价款的百分之四十五（45%）；

20.4 第四期支付（结算款） 本项目竣工验收合格后进行结算，相关部门出具对本项目的审计结论，乙方按约向甲方提供的培训服务得到甲方的书面确认后，乙方向甲方申请付款。甲方收到乙方支付申请和正式发票，且经审核无误后二十天内向乙方累计支付到本合同结算价格的百分之九十五（95%）。

剩余本合同结算价格的百分之五（5%）作为质量保证金。

20.5 第五期支付（质量保证金） 在展品展项质保期内达到本项目保修条款的要求，质保期结束后，乙方向甲方申请付款。甲方收到乙方支付申请和正式发票经过审核无误后二十天内向乙方支付剩余的 5%结算总价款。

20.6 发票应随付款进度及时提供。若乙方在申请付款时未能提供相应发票的，甲方有权延期付款，且不视为违约。

20.7 若在合同履行过程中，乙方有应付甲方违约金或赔偿相应金额的，甲方有权先从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足以支付的，从应支付的进度款中扣除。如发生扣除履约保证金情形的，中标人应在接到招标人通知后3天内将履约保证金补足。

20.8因本项目为财政资金项目，甲方支付任何款项均须向财政部门提交支付申请，本合同涉及的支付时间节点均以甲方向省财政提交支付申请时间为准，最终支付到账时间以财政支付时间为准。

21.价格

乙方在本合同项下提交展项和履行服务的价格。合同价款包括：深化设计（含试验、试制）、人工、材料、软硬件开发、集成、制作、储运、现场安装调试、保修、备品备件、培训、技术支持服务、知识产权许可、税费及完成本项目所产生的一切费用。

按合同执行的不同阶段，本合同价格分别为合同中标价格、合同预算价和合同结算价格。

21.1 合同中标价

（1）合同的中标价格为（大写）：人民币         ，（小写）：          元。

（2）本合同的中标价的组成（见乙方的投标文件报价部分）。

（3）乙方必须按中标价格进行限额深化设计。

21.2 合同预算价

（1）在深化设计完成后，深化设计图纸和展品展项预算必须同时报监理单位和甲方审核批准。展品展项预算根据国家相关造价规定和当前市场价格。

（2）超过中标价的预算价格甲方不予受理。

（3）乙方按经监理单位和甲方审核批准后的深化设计施工图纸规定的预算价格进行限额制作、安装和调试。

21.3 合同结算价

在结算时，项目结算书的材料和设备的名称、生产厂家、型号规格与项目预算书一致时，单价按预算书上单价的执行；如果不同，材料和设备的单价则按变更资料进行处理。

22.变更指令

22.1 甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的展项是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）乙方提供的服务。

22.2 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后三十（30）天内提出。

23.转让未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

24.分包

24.1本项目未经甲方书面同意不得另行分包。

25.双方权利、义务

25.1 甲方义务和权利

（1）甲方应按照本合同的规定向乙方支付合同款项。

（2）甲方须为展品展项进场安装和调试提供水、电等必要设施。

（3）甲方须为展品展项进场安装提供安装场所、设备堆放场地。

（4）甲方向乙方提供临时水电接口。

（5）甲方对本项目的深化设计成果、展品展项的制造安装等相关服务有审核批准的权利。

（6）甲方有权根据项目实际需要，要求乙方在合同实施中更换人员和设备的投入，保证合同的履行。

（7）甲方对本项目使用的主要材料和设备有审批的权利，没有甲方批准确认的主要材料和设备，不得在本项目中使用。

（8）甲方委托监理单位对本项目的质量、进度进行管理和控制。

（9）甲方委托造价公司对本项目的造价进行管理和控制。

（10）在深化设计阶段，甲方有权对展品展项描述进行调整，乙方应根据甲方的调整意见进行深化设计。

25.2 乙方义务和权利

（1）乙方应完成本合同约定的全部工作内容，并采取一切可能的措施精心组织设计和施工，确保本项目的设计、制造、安装、调试等各个环节的质量达到验收要求。

（2）乙方应接受和配合甲方、监理单位的管理和协调，当乙方与合同第三方出现争议时，应通过甲方进行协调。

（3）乙方有义务配合造价公司对展品展项造价的核算。

（4）乙方应配合布展单位的总体布展方案，如不配合影响工期，对甲方造成损失，甲方有权力对乙方进行罚款处理。

（5）乙方应设计展品展项施工方案，按照工期如期完成展品展项的安装调试和施工。并保障原建筑不受影响和破坏。

（6）乙方应按合同规定的项目进度要求，保证其负责的展品展项承建按照各关键时间节点完工与竣工。

（7）乙方应在约定时间内向甲方提交深化设计制造阶段性成果、预验收资料和验收资料。

（8）非经甲方书面同意，乙方不得将承包工程的任何部分转让或分包给第三方。

（9）乙方应每月底向甲方提交月进度报告，并根据实际情况提交施工质量报告、突发事件报告、施工内容修改申请等各项专题报告。

（10）乙方严格按技术标准对阶段工作的质量进行自检，分部工程、隐蔽工程、主要材料和设备 等须报甲方审查，经甲方批准后方能进行下一工序的施工。

（11）乙方在未取得甲方书面同意的情况下，不得将其从甲方所获得的任何技术或商业信息向第 三方披露、出售、使用。

（12）履行配合信息化工程等建筑相关工程和相关展馆展品展项的联合调试工作的义务。

（13）乙方必须按要求配备足够的人力和物力保证项目实施。乙方的项目组织机构、主要人员及分工，乙方的项目主要人员应与提供的项目组织机构保持一致，因特殊情况需要更换的，乙方应至少提前 7 天以书面形式向甲方提出申请（附前任和后任人员的详细履历资料），并征得甲方书面同意 后方可执行。

（14）展品展项的运输、现场吊装、成品保护由乙方自行解决。

（15）乙方对本单位现场施工的人员安全负责。

（16）乙方完成合同规定的工作内容后，有权根据合同约定向甲方申请和收取合同款。

（17）乙方负责提供不同阶段展品展项制作过程中的视频影像。

26.违约与索赔

当本合同任何一方未按本合同的约定履行义务时，即构成违约。违约方须按本合同约定向对方支付违约金，并赔偿损失。

26.1 甲方的违约

乙方提交完整的款项支付申请资料，且具备付款条件时，甲方没有按本合同约定向乙方支付合同款项，视为违约。若甲方有上述违约，甲方向乙方赔偿：赔偿金额=逾期付款金额×2‰×逾期天数。

26.2 乙方的违约

26.2.1 乙方在的项目经理、设计负责人和技术（施工）负责人，如未经甲方书面同意而擅自对上述人员做出更换或撤消，则视作乙方违约。乙方每更换和撤消一人须按本合同中标价格的 5%向甲方支付违约金。

26.2.2 如果没有经甲方批准同意，乙方擅自分包，视为违约。甲方有权解除与乙方的合同，并要求乙方向甲方支付本合同中标价格的 20%违约金。

26.2.3 在项目设计阶段，甲方根据评审确认乙方无法完成部分展品展项，或乙方自行提出无法完成部分展品展项，则视作乙方违约。甲方根据实际情况处以乙方展品展项中标价的 5～10%违约金； 如有五个以上（含五个）展品展项未完成，甲方有权解除合同。合同因此解除的，乙方应向甲方支 付本合同中标价格的20%违约金。

26.2.4 在项目制作阶段，甲方根据检查或验收确认乙方无法完成部分展品展项，或乙方自行提出无法完成部分展品展项，则视作乙方违约。乙方须按该部分展品展项中标价的 20%向甲方支付违约金。

26.2.5 因乙方的展品展项设计、制作安装、设备、材料、软件等的缺陷或质量原因，导致甲方、合同第三方，而受到人身伤害或财产损失，则由乙方承担全部的赔偿责任。本条款的索赔不受本合 同期限的约束，对合同双方长期有效。因乙方原因导致未能按本合同附件一中“技术规范和具体工作要求”中明确的各工作阶段及各阶段任务完成时间要求完成相应工作的，按延迟天数，乙方每延迟一天向甲方支付 5000 元人民币的违约金。并赔偿由此给其他各方造成的实际损失。延迟超过 20 日，甲方有权解除合同。合同因此解除的，乙方应向甲方支付本合同中标价格的 20%违约金。

26.2.6 以下情况，视为违约。经甲方提出书面警告后，在规定的时间内仍然达不到甲方的要求，甲方可以解除合同，并有权要求乙方向甲方支付本合同中标价格金额的 20%违约金。

（1）展品展项、设备、主要材料等在到货检查时发现不合格；

（2）竣工验收时不合格。

26.2.7 在合同履行期间甲方或监理公司发现乙方在履约过程中有明显不符合技术规范或合同要求或不能达到本展品展项展示效果的，甲方或监理公司有权向乙方发出书面限期整改意见，如乙方不予整改或整改不力，视为违约。甲方或监理公司有权向乙方发出书面警告，督促乙方完成整改。每次书面警告，乙方支付甲方违约金人民币壹万元；3 次以上书面警告的，甲方有权终止部分或全部合同内容。乙方退回已支付的合同款项，同时向甲方支付本合同中标价格5%的违约金。

26.2.8 在质量保修期间，乙方未能按约提供保修服务的，每发生一次，应向甲方支付违约金 1000元，甲方有权在质保金中予以扣除；若不足扣除的，甲方有权另行向乙方追偿。

26.3 索赔的执行

26.3.1 索赔事件发生后，合同守约方应以书面文件通知对方。通知的书面文件中应包括：指明违约方违反了本合同的哪一条款；需要赔偿的预计金额；对方违约的证据。

26.3.2 违约方收到守约方的书面文件通知后，应在14天内给予书面回复。如在14天内未予以回复，视为同意对方指出的违约事实存在并愿意承担赔偿。

26.3.3 合同双方认定索赔事实存在且无异议后，按26.4条款完成索赔的支付。

26.3.4 合同任一方对对方列出的违约事实有异议，按本合同争议条款处理。

26.4 索赔偿还

26.4.1 根据合同中所列的条款提出的有效索赔偿还，甲方有权以下列方式获得赔偿：直接从未付合同款项中扣减；直接从合同履约保证金中获得赔偿；当未付合同款项和合同履约保证金累计后不足以偿付时，乙方应在 15 天内凭甲方索赔文件以电汇方式向甲方支付赔偿差额。

26.4.2 乙方获取赔偿：在项目结算时，按合同款项申请支付的方式获取。

27. 合同生效、解除与终止

27.1 本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

27.2 合同终止与解除

27.2.1 当合同双方完成了合同中约定的责任和义务，合同即终止。

27.2.2 在合同履行中，如一方严重违背了合同规定的责任义务，经对方书面通知，在合理期限 内未能采取合理的措施来弥补其违约情况，则守约方有权解除合同。

27.2.3 如果乙方违反本合同规定进行转包、分包本合同的全部或部分，甲方有权解除合同。

27.2.4 若一方违约引起的另一方提出解除合同，提出方则应以书面形式通知另一方，通知应说 明解除原因。

27.2.5 如果由于乙方违约或破产而导致甲方终止合同，甲方有权采取其认为最合适的措施来完成被终止的部分，乙方有责任赔偿相应的费用和损失，但赔偿的总金额不超过本合同的总金额。

27.2.6如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

27.2.7 本合同终止后，乙方应立即：将于终止日时已完成的部分交付给甲方；在终止日将本项目有关的任何图纸、规格说明及其它文件交付给甲方。

28.知识产权

28.1 展品展项深化设计的署名权归乙方所有，其他知识产权归甲方所有。

28.2 乙方保证本项目的设计文件等知识产权未侵犯第三方的知识产权，乙方应保证所交付的展品展项必须是第三方不能提出异议的，如果甲方因购买、使用乙方交付的展品展项遭到第三方的侵权指控，甲方应通知乙方，由乙方与第三方进行交涉、应诉抗辩或从指控产品侵权的权利所有者那 里获得使用许可，由此产生的一切费用和责任由乙方承担，乙方并应赔偿甲方因此而遭受到的一切损失。

29.不可抗力

29.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

29.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

29.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

29.4 政府对本项目的政策、计划、经费的调整，导致本项目不能如期进行的，由甲、乙双方按照有关法律法规、政策进行协商解决。

29.5如遇政府和有关部门因特殊情况要求甲方暂停施工或封闭道路等，由此影响工程时，甲方不承担停工或延误工期造成的损失。甲方有义务在接到通知后立即通知乙方，工期可适当延长。

30.保险

30.1 乙方必须办理运至施工场地内的材料、施工机械设备的保险，并支付保险费用，并在进入施工现场前向甲方提交保险凭证。

30.2 乙方必须为施工场地的人员依法办理意外伤害保险等相应保险，并支付保险费用，并在进入施工现场前向甲方提交保险凭证。乙方对施工现场的安全负全责。

31.争议的解决

31.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交诉讼。诉讼地点应在甲方单位所在地。

31.2 法院判决，对双方均具有约束力。

31.3 诉讼费均应由败诉方负担。

31.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

32.合同语言本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

33.适用法律

33.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

34.通知

34.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同条款”中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

34.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

35.税款

35.1按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

第六章　投标文件格式

1. 资格证明/商务技术/报价文件的外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

或

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

或

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2016年度第三方出具的财务审计报告；

（3）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明；（税费和社保费缴纳凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）投标声明书；

（5）《中国政府采购网》及《信用中国》信用记录打印页；

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

（1）投标保证金交付凭证；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

③ 投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料。

（4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）投标人情况介绍；

（7）商务、技术响应表（格式见第六章）；

（8）2009年1月1日以来投标人类似业绩；

（9）投标人场馆深化设计的相关说明设计说明书及相关设计图纸；

①对展示方案的理解程度、设计理念、设计顺序、与前期设计单位的配合方案、与展品提供单位的配合方案）。

②投标人提供优化设计方案（对外形、结构、工艺、实现方式进行合理改进）；

③所有展项设计效果图（多角度透视图、立面图、平面图）；

④所有展项的3D效果图（三维彩色效果图包括正面、侧面、俯视及左右45度视图、展品3D max原文件（文件后缀为.max文件））；

⑤展厅的灯光和AV效果说明；

⑥各大媒体展项的软硬件配置、实施方案、内容构思、时长、可行性的阐述及维护方案等；

⑦指定重点展项（在第四章中已标明）深化设计方案，展示内容、图文资料设计，设计图纸；

⑧指定重点展项（在第四章中已标明）设计深度，提供完备的施工图、零件图和三维效果图；

⑨设计文件的光盘（静态，提供2份）

（10）投标人对本项目设计及施工工程的理解；

（11）投标人对本项目制定的项目整体实施方案；

（12）场馆布展设计及施工进度计划安排；

（13）针对本项目的技术力量、管理力量的配备情况；

（14）工程实施主要原材料的选用及施工工艺；

（15）劳动力和材料供应计划、主要施工设备配置情况；

（16）本项目主要材料品牌的选用情况；

（17）质量保修期间的服务承诺；

（18）设计负责人简历表；

（19）设计班子人员组成表；

（20）项目负责人简历表；

（21）项目部组成及主要施工管理分工表；

（22）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、质量保证期等方面的优惠。

（23）投标人可在招标文件中对招标工程的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（24）投标人需要说明的其他文件和说明。

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

8. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

10.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

11.设备配置清单格式

材料、设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

12. 设计负责人简历表格式

设计负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事设计年限 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：业绩须提供合同复印件等证明材料。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

13. 设计班子人员组成表格式

设计班子人员组成表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中担任职务 | 本岗工龄 | 类似项目展示设计业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

14. 项目负责人简历表格式

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 到位率承诺 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：业绩须提供合同复印件等证明材料。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

15. 项目部组成及主要施工管理分工表格式

项目部组成及主要施工管理分工表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

16.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标分项报价表（包括投标分项报价表、展品展项深化设计及制作费、相关服务费报价汇总表、展品展项深化设计及制作费、相关服务费报价表、展厅布展深化设计及施工费报价汇总表、工程量清单报价表、主要材料设备用量及价格汇总表、）（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

17.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

18.开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 项目名称 | 工期（含设计期） （天） | 设计周期 （天） | 项目负责人/设计负责人 | 质量目标 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应再单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月  日

19. 投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 展品展项深化设计及制作费、相关服务费 | 元 |  |
| 二 | 展厅布展深化设计及施工费 | 元 |  |
| 三 | 其他费用 | 元 |  |
| 四 |  |  |  |
| 五 |  |  |  |
| 六 |  |  |  |
| 七 |  |  |  |
|  | 投标总价（为上述费用的合计） | 元 |  |
| 投标总价（大写人民币）： |  |  |  |

展品展项深化设计及制作费、相关服务费报价汇总表

项目名称：                    项目编号：                单位：元（人民币）

| 序号 | 展项名称 | 实体费 | 材料费 | 加工费 | 外购设备费 | 非实体费 | 安装调试费 | 设计费 | 相关服务费 | 管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：   年  月  日

### 展品展项深化设计及制作费、相关服务费报价表

展品展项名称：

| 序号 | 项目名称 | 规格/型号/材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体费用=1.1+1.2+1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 材料费=（1.1.1+1.1.2+…） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 材料费1（名称） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费2（名称） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 加工费=（1.2.1+1.2.2+…） |  |  |  |  |  | 原则以行业规则报价，也可按工日报价 |
| 1.2.1 | 部件1（名称） |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 部件2（名称） |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 外购配套件费用=1.3.1+1.3.2+… |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 配套件1（名称） |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 配套件2（名称） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 非实体费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 多媒体影音、图文版设计 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装调试费=（1+2）×费率 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设计费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 相关服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理费=（1+2+3+4=5）×费率 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 利润=（1-1.3+2+3+4+5+6）×费率 |  |  |  |  |  | 外购件不参与利润计算 |
| 8 | 税金=（1+2+3+4+5+6+7）×税率 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 展品展项制作费=1+2+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 注明设备、材料的型号、规格；

- 外购设备应在备注栏中注明销售厂家、产地、联系方式；

- 主要材料、加工费用计价单位应采用国家标准计量单位，如kg、m、㎡等，禁用“批”等计量单位；

- 主要材料费需在备注栏填写损耗系数；

- 表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

- 各分项报价应合理，且不得低于成本。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：   年  月  日

展品展项深化设计及制作费、相关服务费报价表填表须知

展品展项的深化设计费由投标人根据自身情况合理确定。

相关服务费包括人员培训（对甲方工作人员进行培训的各项费用）、展品展项维修保养（质保期内对展品展项的维修保养所产生的各项费用。）及其他相关费用，由投标人根据自身情况合理确定。

展品展项制作费所涉及材料、设备、人工价格按市场价执行，由投标人根据自身情况合理确定。

制作费=实体费+非实体费+安装调试费+管理费+利润+销项税额。

1、实体费

指制作实体所需各种材料（主要材料和辅助材料）、加工材料产生的费用（生产工人的工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费及委外加工费等）、外购配套件（电气设备、计算机、视频设备、音响、元器件、仪器、仪表及配套设备等）。

实体费=材料费+加工费+外购配套件费用

1.1材料费：指为制作该部件所购置的材料（含损耗和运杂费）。

材料费=材料消耗量（重量、长度、面积、体积）×材料综合单价

1.2加工费：指对材料和设备的处理（如车削、打磨、刨平、表面处理等）所产生的工人工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费及车间经费等。

加工费=材料消耗量（重量、长度、面积、体积）×加工综合单价

或   加工费=消耗工日×人工综合单价

如：钢材加工费按重量计价，表面油漆加工费按表面积计价，其他也可按工日报价。

1.2 外购配套件费用：按照设计图纸所列的电气设备、计算机、视频设备、音响、元器件、仪器、仪表及配套设施等（含运杂费）。

外购配套件费用=配套件数量×采购单价

2、非实体费

指软件、多媒体影音、图文版设计等

3、安装调试费

指在各加工部件和外购配套件安装和调试时所需的费用

安装调试费=实体费×费率

4、 管理费

包括安全生产措施费、运杂费、保险费、差旅费、企业管理费以及间接为制作生产服务的各项费用。

管理费=（实体费+非实体费+安装调试费+设计费+相关服务费）×费率

5、利润

是指企业加工完成所承接的项目应收取的利润，外购配套件费用不参与利润计算。

利润=（实体费-外购配套件费用+非实体费+安装调试费+管理费+设计费+相关服务费）×费率

6、税额

是指按国家规定计取。

税额=（实体费+非实体费+安装调试 +管理费+设计费+相关服务费+利润）×税率。

### 展厅布展深化设计及施工费报价汇总表

项目名称：                      项目编号：              单位：元（人民币）

| ### 序号 | ### 名称 | ### 内容 | ### 金额 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 展厅布展深化设计费 | ### 展厅布展深化设计费 |  |  |
| ### 2 | ### 展厅布展施工费 | ### 工程量清单报价 |  |  |
| ### 3 | ### 税金 | ### 税金 |  |  |
| ### 合计=1+2+3 |  |  |  |  |

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：   年  月  日

工程量清单报价表

项目名称：                              项目编号：

共    页      第      页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（上述各项合价之和） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、布展施工及原有设施的拆除列入本表。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：   年  月  日

主要材料设备用量及价格汇总表

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 材料设备名称 | 型号 | 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：   年  月  日

20. 政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

21.退还投标保证金申请书

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的              招标项目（项目编号：        ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）：人民币 |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |  |  |
|  | 单位税号： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 单位地址： |  |  |
|  | 电话： |  |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书”可在投标时与开标一览表、银行汇款凭证复印件单独提供（请勿装订进投标文件中）。

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。

收 据

兹收到浙江省国际技术设备招标有限公司退回项目编号               的投标保证金。金额为：大写（人民币：                         ），小写（RMB          ）。

收款单位名称：        （盖章）

日期：